СОДЕРЖАНИЕ

1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС	6

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС	10

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	16

4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ	18

5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	22

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС	27

7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС	30

8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС	37

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ	42

10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ	46

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ	49

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ	55

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС	59

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС	64

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	67

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС	71

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС	76

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.	81

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА	86

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	90

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ	93

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС	97

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ	100

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА	103

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ	106

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ	108

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	110

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	111

ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил(а) перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надежности и безопасности информационных систем. Цели практики:

1. Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.

2. Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.

3. Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.

4. Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.

5. Изучить методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.

6. Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.

7. Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи:

1. Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.

2. Проанализировать предметную область и сформировать требования к информационной системе.

3. Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

4. Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

5. Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6. Провести оценку надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7. Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

- 1.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

«Автоматизированный учёт студентов колледжа».

2. Описание предметной области

Организация — государственное или частное профессиональное образовательное учреждение (колледж). В настоящее время учёт студентов ведётся в разрозненных электронных таблицах и частично на бумажных носителях. Сотрудники приёмной комиссии, учебной части и бухгалтерии вручную вносят и дублируют данные о студентах, их успеваемости, оплате и движении (переводы, отчисления, академические отпуска). Это приводит к ошибкам, потере времени на сверку данных и затрудняет оперативное получение сводной информации.

3. Формулирование проблемы автоматизации

- Дублирование данных: одна и та же информация (ФИО, паспортные данные) вводится в разные отделы.

- Высокий риск ошибок: опечатки при ручном вводе приводят к проблемам с приказами, стипендиями и отчётностью в Министерство образования.

- Трудоёмкость формирования отчётов: подготовка сводных ведомостей и статистических форм занимает много времени.

- Отсутствие единого доступа: сотрудники разных отделов не видят полной картины по студенту без запроса в другие подразделения.

4. Цель разработки ИС

Целью разработки ИС является создание единой централизованной базы данных для автоматизации всех этапов жизненного цикла студента в колледже — от приёма до выпуска — с целью повышения качества управленческих решений и снижения трудозатрат на ведение документации.

5. Определение пользователей системы

Таблица 1 — Пользователи системы

| Администратор системы | Управляет правами доступа, справочниками (специальности, группы), настраивает систему. |
| --- | --- |
| Сотрудник приёмной комиссии | Вводит данные абитуриентов, формирует приказы о зачислении. |
| Диспетчер | Формирует учебные группы, составляет расписание, ведёт учёт движения студентов (приказы). |
| Преподаватель | Выставляет текущие оценки в электронный журнал своей группы. |
| Бухгалтер | Ведёт учёт договоров на обучение, контролирует оплату и начисление стипендий. |
| Студент | Имеет доступ к личному кабинету с расписанием, оценками и информацией о задолженности. |

6. Определение функций ИС

- Ведение единой базы данных студентов и абитуриентов.

- Формирование и печать приказов (о зачислении, отчислении, переводе, предоставлении отпуска).

- Ведение электронного журнала успеваемости (ввод оценок).

- Формирование академических справок, приложений к диплому.

- Учёт оплаты за обучение и контроль задолженности.

- Формирование учебных групп и составление расписания занятий.

- Генерация статистической отчётности для внутреннего пользования и Министерства образования.

- Управление доступом на основе ролей пользователей.

7. Входные и выходные данные

Входные данные:

Анкетные данные абитуриента/студента (ФИО, дата рождения, паспорт). Данные об образовании (школа, аттестат). Приказы (тип приказа, дата, номер группы/специальности). Оценки по дисциплинам (предмет, дата, балл).Данные об оплате (сумма, дата платежа, номер договора).

Выходные данные:

Личная карточка студента (сводная информация). Академическая справка. Приложение к диплому. Статистические отчёты (списки студентов по группам/курсам, отчёты по успеваемости). Уведомления о задолженности по оплате или учёбе.

8. Изучение структуры ТЗ (ГОСТ 34)

9. Оформление разделов ТЗ

9.1. Общие сведения

Наименование системы: «Автоматизированная информационная система учёта студентов колледжа». Основание для разработки: приказ директора колледжа № 444 от 16.06.26. Разработчик: «Пентагон». Заказчик: БПОУ «ЧЛМТ».

9.2. Назначение и цели создания системы

Назначение ИС: автоматизация процессов сбора, хранения, обработки и предоставления информации о контингенте обучающихся и учебном процессе. Основные цели внедрения: создание единого информационного пространства колледжа для повышения эффективности управления и качества образования.

9.3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность администрации колледжа по учёту контингента студентов. В настоящее время используются локальные таблицы MS Excel и бумажный документооборот, что не обеспечивает целостности данных и оперативности их обработки.

9.4. Требования к функциям системы

Система должна обеспечивать:

- Регистрацию личных дел абитуриентов и студентов.

- Формирование приказов по движению контингента.

- Ведение базы данных успеваемости.

- Учёт оплаты образовательных услуг.

- Формирование учебных планов и расписания.

- Генерацию отчётных документов установленного образца.

- Разграничение прав доступа к данным в соответствии с должностными обязанностями.

9.5. Требования к пользователям

В системе предусмотрены роли: администратор, сотрудник приёмной комиссии, диспетчер учебной части, преподаватель, бухгалтер, студент. Требования к уровню подготовки: базовые навыки работы с ПК и веб-интерфейсами; для администратора — навыки администрирования БД приветствуются.

10. Условия эксплуатации и ограничения

Система предназначена для работы в локальной сети колледжа или через защищённый веб-интерфейс из внешней сети. Требуется сервер с поддержкой СУБД (PostgreSQL/MS SQL) и веб-сервером (IIS/Apache). К надёжности предъявляются высокие требования: система должна функционировать в режиме 24/7. Обеспечение безопасности данных: обязательное резервное копирование БД, шифрование персональных данных согласно законодательству РФ (ФЗ-152).

- 2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

1. Понятие проектной документации ИС

Проектная документация ИС — это совокупность документов, которые определяют архитектуру, функции, состав и этапы разработки информационной системы.

Назначение: Формализует требования к системе. Служит основой для разработки, тестирования и внедрения. Обеспечивает сопровождение и развитие ИС. Является юридическим документом между заказчиком и исполнителем.

2. Виды проектной документации

Таблица 2 — Виды проектной документации

| Вид документации | Краткое описание |
| --- | --- |
| Техническое задание (ТЗ) | Основной документ, определяющий цели, требования, функции и ограничения системы. |
| Эскизный проект | Описание общей концепции, архитектуры, основных решений без детальной проработки. |
| Технический проект | Детальное описание структуры, алгоритмов, интерфейсов, баз данных и программных модулей. |
| Рабочая документация | Комплект документов для непосредственного создания и настройки системы (схемы, коды, инструкции). |
| Эксплуатационная документация | Руководства для пользователей и администраторов, регламенты обслуживания. |

3. Этапы проектирования ИС

- Предпроектное обследование: анализ предметной области, сбор информации о процессах учёта студентов.

- Формирование требований: определение целей, задач, функций, ограничений системы.

- Проектирование системы: разработка архитектуры, схем данных, интерфейсов.

- Разработка и тестирование: написание кода, тестирование функционала.

- Внедрение: установка, настройка, обучение пользователей.

- Сопровождение: поддержка, обновление, исправление ошибок.

4. Таблица соответствия «Этап – Документация»

Таблица 3 — Таблица соответствия

| Этап проектирования | Вид документации | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Отчёт об обследовании | Описание текущих процессов учёта студентов |
| Формирование требований | Техническое задание (ТЗ) | Перечень требований к системе |
| Проектирование системы | Эскизный проект, Технический проект | Архитектура, схемы данных, интерфейсы |
| Разработка и тестирование | Рабочая документация | Исходные коды, тест-кейсы |
| Внедрение | Эксплуатационная документация | Инструкции по установке и настройке |
| Сопровождение | Руководство пользователя и администратора | Описание работы с системой |

5. Схема жизненного цикла ИС

Рисунок 1 — Схема жизненного цикла

7. Анализ структуры документа

- Присутствуют (типовые раздела):

- Введение (назначение документа).

- Общие сведения.

- Назначение и цели создания системы.

- Требования к системе (функциональные и к видам обеспечения)

- Порядок контроля и приёмки.

- Отсутствие или требуют доработки:

- Глоссарий (определения специфических терминов)

- Требования к информационной безопасности.

- Требования к пользовательскому интерфейсу (UI/UX).

- Критерии производительности системы.

8. Анализ содержания документации

Таблица 4 — Анализ содержания документации

| Раздел | Назначение | Ясность и полнота | Противоречия и неточности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения | Формализация параметров системы, заказчика и разработчика | Формально, без детализации этапов и ответственности | Нет |
| Назначение и цели | Определение задач автоматизации и ожидаемых эффектов | Цели корректны, но без количественных показателей | Нет |
| Характеристика объекта | Описание предметной области и особенностей автоматизации | Общий характер, нет бизнес-процессов и ролей пользователей | Нет |
| Требования к системе | Определение технических, функциональных, организационных требований | Много общих формулировок, нет детализации по БД, интерфейсу, ролям; дублируются требования к языкам программирования | Дублирование требований |
| Состав работ | Описание этапов жизненного цикла разработки | Перечислены этапы, но без детализации состава работ и критериев завершения | Нет |

Продолжение таблицы 4

| Приёмка и контроль | Определение процедур испытаний и приёмки | Указаны виды испытаний по ГОСТ, но нет сценариев тестирования и критериев приёмки | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка объекта | Описание организационных мероприятий для внедрения системы | Описаны общие мероприятия, без детализации изменений в инфраструктуре и обучении персонала | Нет |

9. Анализ требований

- Понятны ли требования к функциям?

В общем виде — да, но требуют детализации (алгоритмы расписания, форматы данных, критерии успешности).

- Можно ли начать разработку?

Нет — требуется доработка ТЗ.

- Что уточнить?

- Алгоритмы расписания, форматы данных, критерии приёмки, структуру БД, роли и права, интерфейс (макеты), сценарии тестирования.

10. Выявление ошибок и недостатков

- Нечёткие формулировки:

«Цветовая схема определяется при проектировании».«Требования уточняются на этапе проектирования».

- Отсутствие критериев:

Критерии приёмки и тестирования не приведены. Нет описания структуры базы данных и форматов обмена. Не указаны роли пользователей и разграничение прав доступа.

- Дублирование требований:

Языки программирования указаны в нескольких разделах (например, C# и XAML).

11. Формулирование выводов

Документ оформлен формально, содержит общие требования и ссылки на ГОСТы, но не обеспечивает детализации для начала разработки ИС. Требуется доработка: детализация интерфейса, базы данных, сценариев работы пользователей, критериев приёмки и тестирования. В текущем виде документация не пригодна для старта разработки.

- 3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Формализация целей внедрения ИС

- Основная цель: повышение эффективности и прозрачности учёта студентов колледжа за счёт автоматизации ключевых процессов.

- Дополнительные цели: снижение трудозатрат и ошибок при ручном ведении учёта;обеспечение оперативного доступа к достоверной информации для принятия управленческих решений.

2. Ожидаемые результаты внедрения

- Организационные: оптимизация бизнес-процессов (приём, перевод, отчисление, контроль успеваемости);сокращение времени на подготовку отчётности;повышение дисциплины и прозрачности учёта.

- Технические: централизованное хранение данных о студентах, группах, успеваемости; возможность быстрого поиска и выгрузки информации; интеграция с другими системами колледжа (например, бухгалтерией, расписанием).

- Экономические: снижение расходов на бумажный документооборот; экономия рабочего времени сотрудников; минимизация рисков штрафов и санкций за ошибки в отчётности.

3. Виды затрат

Приобретение или разработка программного обеспечения. Приобретение оборудования (серверы, рабочие станции, сетевая инфраструктура).Затраты на обучение персонала работе с новой системой. Затраты на внедрение (настройка, перенос данных, тестирование) и последующее сопровождение (обновления, техническая поддержка).

4. Предварительная оценка затрат

Таблица 5 — Оценка затрат

| Статья затрат | Описание | Примерная стоимость |
| --- | --- | --- |
| Разработка/покупка ПО | Лицензии или индивидуальная разработка системы учёта студентов | 800 000 ₽ |  |
| Оборудование | Сервер, рабочие станции, сетевое оборудование | 400 000 ₽ |  |
| Обучение персонала | Курсы, инструктажи, подготовка методических материалов | 150 000 ₽ |  |
| Внедрение и сопровождение | Настройка, перенос данных, тестирование, техподдержка (1-й год) | 250 000 ₽ |  |
| Итого |  | 1 600 000 ₽ |  |

5. Оценка целесообразности внедрения

Внедрение информационной системы для учёта студентов колледжа оправдано: затраты окупаются за счёт повышения эффективности работы, снижения ошибок и трудозатрат, а также минимизации рисков. Организация получает прозрачную и оперативную систему учёта, что способствует принятию более обоснованных управленческих решений и улучшению качества образовательных услуг.

- 4.ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Типовые роли в проекте внедрения ИС

- Руководитель проекта — отвечает за планирование, контроль сроков и бюджета, координацию работы команды.

- Системный аналитик — собирает и анализирует требования, описывает бизнес-процессы, готовит техническое задание.

- Разработчик — реализует функционал системы: пишет код, настраивает базу данных, тестирует модули.

- Администратор ИС — обеспечивает техническую работу системы: серверы, доступы, безопасность, резервное копирование.

- Пользователь — сотрудник колледжа, который будет работать в системе; участвует в тестировании и даёт обратную связь.

2. Группа внедрения для учёта студентов колледжа

- Руководитель проекта.

- Системный аналитик.

- Разработчик.

- Администратор ИС.

- Пользователь (представитель учебного отдела).

3. Распределение обязанностей

Таблица 6 — Распределение обязанностей

| Роль | Функции | Ответственность | Участие на этапах |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Планирование, контроль сроков и бюджета, управление рисками, отчётность | Итоговый результат проекта, соблюдение сроков и бюджета | На всех этапах — от анализа до внедрения и сопровождения |

Продолжение таблицы 6

| Системный аналитик | Сбор требований, описание процессов, подготовка ТЗ, согласование с пользователями | Полнота и корректность требований, соответствие системы задачам колледжа | Анализ, проектирование, тестирование, обучение пользователей |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик | Программирование, настройка базы данных, тестирование модулей, исправление ошибок | Работоспособность и качество кода, соответствие техническому заданию | Разработка, тестирование, внедрение |
| Администратор ИС | Настройка серверов и оборудования, управление доступами, обеспечение безопасности, резервное копирование | Стабильная работа системы, сохранность данных | Подготовка инфраструктуры, внедрение, сопровождение |
| Пользователь (представитель учебного отдела) | Участие в сборе требований, тестирование системы, обучение, предоставление обратной связи | Корректность данных в системе, соблюдение регламентов работы | Анализ, тестирование, внедрение, эксплуатация |

4. Таблица распределения ответственности

Таблица 7 — Распределение отвестственности

| Роль | Функции | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Планирование, контроль сроков и бюджета, управление рисками | Итоговый результат проекта |
| Системный аналитик | Сбор требований, описание процессов, подготовка ТЗ | Полнота и корректность требований |
| Разработчик | Программирование, настройка БД, тестирование модулей | Работоспособность и качество кода |
| Администратор ИС | Настройка серверов, управление доступами, резервное копирование | Стабильная работа системы |
| Пользователь | Участие в сборе требований, тестирование, обучение | Корректность данных в системе |

5. Анализ взаимодействия участников

- Руководитель проекта координирует работу всей группы.

- Системный аналитик взаимодействует с пользователями для сбора требований и передаёт их разработчику.

- Разработчик реализует функционал по ТЗ аналитика.

- Администратор ИС обеспечивает техническую среду для работы разработчика и пользователей.

- Пользователи тестируют систему и дают обратную связь аналитику и руководителю.

- Все ключевые вопросы и изменения согласовываются через руководителя проекта.

6. Выводы

Чёткое распределение ролей и ответственности — основа успешного внедрения ИС. Это позволяет избежать дублирования функций, повысить прозрачность работы и обеспечить своевременное решение задач. Для проекта по учёту студентов колледжа такая структура команды гарантирует учёт интересов всех сторон и качественную реализацию системы.

- 5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Назначение

Обучающая документация необходима для быстрого обучения пользователей, снижения числа ошибок, уменьшения нагрузки на техподдержку и стандартизации работы с системой.

2. Виды документации

- Руководство пользователя: описание интерфейса и основных операций.

- Руководство администратора: инструкции по установке, настройке и обслуживанию.

- Инструкции: пошаговые алгоритмы для конкретных задач.

- Справочные материалы: словари, таблицы, FAQ.

3. Целевая аудитория

- Пользователи: простые инструкции по работе.

- Администраторы: технические детали настройки.

- Руководители: отчёты и аналитика.

4. Структура руководства пользователя

- Общие сведения.

- Требования к пользователю.

- Вход в систему.

- Описание интерфейса.

- Основные операции.

- Формирование отчётов.

- Типовые ошибки.

- Контакты поддержки.

5. Пример описания раздела: «Вход в систему»

Раздел: Вход в систему

Для начала работы с информационной системой «Учет студентов колледжа» необходимо пройти процедуру авторизации.

- Запуск приложения:

Найдите ярлык системы на рабочем столе или в меню «Пуск» и дважды кликните по нему левой кнопкой мыши.

- Окно авторизации:

После запуска появится окно входа. Оно содержит следующие поля:

- Логин: уникальное имя пользователя (присваивается администратором). Обычно состоит из фамилии и инициалов или табельного номера.

- Пароль: секретный код доступа. При первом входе пароль устанавливается администратором, далее пользователь может сменить его в настройках профиля.

- Процесс входа:

Введите свой логин в поле «Логин» и пароль в поле «Пароль». Обратите внимание на регистр букв (заглавные/строчные) и раскладку клавиатуры (русская/английская).

- Кнопки:

- Войти: нажмите эту кнопку для подтверждения ввода данных и загрузки основного окна программы.

- Сменить пользователя: очищает поля ввода для входа другого сотрудника.

- Восстановление доступа:

Если вы забыли пароль, обратитесь к системному администратору колледжа для его восстановления. Самостоятельная смена пароля возможна только при знании текущего пароля через меню «Настройки профиля».

6. Причины актуализации документации

Документация должна постоянно обновляться, так как ИС является динамичным продуктом. Основные причины внесения изменений:

- Обновление версии ИС: выход новых релизов с расширенным функционалом или измененной логикой работы.

- Изменение интерфейса: редизайн, перемещение кнопок и меню для улучшения юзабилити.

- Добавление новых функций: внедрение модулей, которые ранее отсутствовали (например, добавление модуля «Электронный дневник»).

- Исправление ошибок: корректировка инструкций, если ранее описанный алгоритм приводил к ошибкам из-за бага в системе, который был исправлен.

7. Порядок внесения изменений

Процесс обновления документации должен быть строго регламентирован:

- Выявление необходимости изменения: инициатором может выступить разработчик (после релиза), тестировщик или пользователь (по заявке в техподдержку).

- Подготовка новой версии: технический писатель или ответственный сотрудник вносит правки в текст и иллюстрации документа.

- Согласование изменений: новая версия документа проверяется ответственным лицом (например, руководителем проекта или ведущим разработчиком) на предмет соответствия действительности.

- Утверждение и распространение: после согласования документ утверждается у ответственного за эксплуатацию ИС и рассылается конечным пользователям (публикуется на портале, рассылается по почте или заменяется в сетевой папке).

8. Форма журнала регистрации изменений

Таблица 8 — Журнал регистрации изменений

| № | Дата | Раздел | Суть изменения | Версия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Пример внесения изменений

Ситуация: В версии ИС 2.1 изменился алгоритм формирования отчета «Академическая ведомость». Кнопка «Сформировать» теперь находится во вкладке «Отчеты» -> «Успеваемость», а не на главной панели инструментов.

Заполнение журнала:

Таблица 9 — Заполнение журнала регистрации изменений

| № | Дата | Раздел | Суть изменения | Версия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.04.2026 | Руководство пользователя, п.6 «Формирование отчетов» | Обновлен порядок формирования отчета согласно изменениям в интерфейсе версии 2.1. Скорректированы скриншоты. | 2.1 | Иванов И.И. |

10. Выводы

Актуальная документация — залог эффективной эксплуатации ИС. Она обеспечивает стабильность работы, снижает затраты на поддержку и позволяет системе развиваться без потери управляемости.

- 6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Назначение репозитория

Репозиторий проекта — это централизованное хранилище всех материалов, связанных с разработкой и внедрением информационной системы. Его роль в командной работе заключается в обеспечении единого доступа к актуальной информации, контроле версий документов и организации совместной работы без путаницы в файлах.

2. Типы репозиториев

Для проекта могут использоваться следующие варианты:

- Локальный файловый репозиторий: папка на компьютере одного из участников (удобно для индивидуальной работы).

- Сетевой репозиторий: общая папка на сервере организации (доступна всем участникам команды в локальной сети).

- Облачный репозиторий: хранилище в облаке (например, Яндекс.Диск, VK WorkDisk), обеспечивающее доступ из любой точки.

- Системы контроля версий (Git): специализированные платформы (GitHub, GitLab), позволяющие отслеживать историю изменений и работать над кодом/документацией параллельно.

3. Состав репозитория

- Техническое задание (что должна делать программа).

- Проектная документация (как она устроена внутри).

- Обучающие материалы (инструкции для преподавателей).

- Отчёты (что уже сделано).

4. Разработка структуры репозитория

Проект "Учёт студентов"

├─ 01_Техническое задание

├─ 02_Проектная документация

├─ 03_Обучающие материалы

├─ 04_Отчёты

└─ 05_Архив (старые версии)

5. Правила наименования файлов

Для удобства поиска и контроля версий вводится следующий стандарт именования:

[Номер раздела]_[Тип документа]_[Краткое название]_[Версия]_[Дата]_[Автор].расширение

Пример:

03_Руководство_Вход_в_систеру_v1.0_2026-04-07_Иванов.pdf

6. Создание репозитория проекта

Для данного проекта создан облачный репозиторий.

Платформа: Облачное хранилище организации.

Название папки: Проект_ИС_Учет_студентов.

Описание: Хранилище проектной документации для внедрения информационной системы «Учёт студентов колледжа».

7. Размещение материалов в репозитории

В структуру были помещены ранее разработанные материалы:

- В папку 01_Техническое_задание/ загружен файл ТЗ_v1.0.pdf.

- В папку 03_Обучающая_документация/Руководство_пользователя/ загружен файл Руководство_v1.0.pdf (содержащий раздел «Вход в систему»).

- В папку 04_Отчеты/ загружен файл Отчет_практической_работы_v1.0.docx.

8. Ведение версий документов

Версионирование осуществляется вручную путем добавления номера версии в имя файла при каждом значительном изменении.

- v1.0 — первая утвержденная версия.

- v1.1 — внесены незначительные правки (опечатки, мелкие изменения).

- v2.0 — существенные изменения (новый функционал, смена структуры документа).

Старые версии перемещаются в папку 05_Архив/.

9. Разграничение доступа (теоретически)

- Администратор проекта: полный доступ (чтение, запись, удаление, управление правами).

- Разработчики и аналитики: доступ на чтение и запись (редактирование документации).

- Тестировщики и будущие пользователи: доступ только на чтение.

10. Анализ удобства структуры

Предложенная структура является удобной, так как она логична, иерархична и позволяет быстро найти нужный документ по номеру раздела.

Рекомендация по улучшению: для крупных проектов целесообразно использовать систему контроля версий (Git), так как она автоматизирует ведение истории изменений и позволяет избежать случайной перезаписи файлов при одновременной работе нескольких человек.

- 7.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Понятие RUP

RUP (Rational Unified Process) — это методология (технология) разработки программного обеспечения. Она представляет собой набор лучших практик, которые помогают организовать процесс создания сложной информационной системы (ИС) от идеи до передачи пользователям.

Назначение: RUP превращает хаотичную разработку в управляемый проект. Она помогает:

- Четко определить, что нужно сделать.

- Спланировать сроки и бюджет.

- Снизить риски (например, что программа получится ненужной).Создать качественный продукт, который решает задачи заказчика.

2. Фазы RUP

Весь жизненный цикл проекта делится на 4 последовательные фазы:

Инициация (Inception): «Что мы делаем и зачем?»

Проработка (Elaboration): «Как мы это сделаем?»

Конструирование (Construction): «Мы это строим».

Внедрение (Transition): «Мы отдаем это пользователям».

3. Цели и результаты фаз RUP

Таблица 10 — Цели и результаты фаз RUP

| Фаза | Цель | Основные работы | Результаты (Артефакты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация (Inception) | Определить границы проекта и обосновать его целесообразность. | Сбор требований, оценка бюджета, анализ рисков, определение основных функций. | Бизнес-кейс, глоссарий проекта, черновик Технического задания (ТЗ). |

Продолжение таблицы 10

| Проработка (Elaboration) | Снять основные технические риски и утвердить архитектуру системы. | Проектирование базы данных, разработка архитектуры ПО, детальное планирование. | Утвержденное ТЗ, описание архитектуры, прототип интерфейса, план разработки. |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструирование (Construction) | Создать работающее программное обеспечение. | Написание кода, модульное тестирование, сборка версий системы. | Готовый программный продукт (дистрибутив), исходный код, отчеты о тестировании. |
| Внедрение (Transition) | Передать систему в эксплуатацию и обучить пользователей. | Установка ПО на серверы, обучение персонала, исправление ошибок (багов), приемка. | Акт ввода в эксплуатацию, финальная версия руководства пользователя, журнал ошибок. |

4. Соотнесение RUP с проектом ИС «Учёт студентов»

Эта методология идеально подходит для внедрения ИС в колледже, так как проект имеет четкие цели, бюджет и сроки. RUP позволяет контролировать каждый шаг: от идеи директора до обучения секретаря работе в новой программе.

5. Таблица фаз RUP

Таблица 11 — Таблица фаз RUP

| Фаза RUP | Цель | Основные работы | Результаты (Артефакты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация (Inception) | Определить необходимость внедрения ИС «Учёт студентов» и оценить затраты. | Опрос деканата и бухгалтерии, составление списка требований к системе (список студентов, приказы), оценка бюджета колледжа. | Бизнес-кейс (обоснование), черновик Технического задания v0.1. |
| Проработка (Elaboration) | Спроектировать надежную архитектуру базы данных и интерфейса. | Выбор платформы разработки, проектирование таблиц БД (Студенты, Группы), создание макетов экранов входа и личных карточек. | Утвержденное ТЗ v1.0, описание архитектуры БД, прототип интерфейса входа в систему. |
| Конструирование (Construction) | Написать программный код и наполнить систему функционалом согласно ТЗ. | Программирование модулей «Приказы», «Успеваемость», «Оплата», тестирование функций на тестовых данных. | Готовый дистрибутив программы v1.0, исходный код, отчеты о тестировании модулей. |

Продолжение таблицы 11

| Внедрение (Transition) | Установить программу на компьютеры колледжа и обучить сотрудников работе в ней. | Развертывание ПО на сервере колледжа, проведение обучения для сотрудников деканата, исправление ошибок после запуска. | Акт ввода в эксплуатацию, финальная версия Руководства пользователя v1.0. |
| --- | --- | --- | --- |

6-7. Декомпозиция проекта по фазам для ИС «Учёт студентов»

Фаза 1: Инициация

Действие: Встреча с директором колледжа для утверждения целей.

Результат: Утверждение списка задач: «Вести базу студентов», «Формировать приказы об отчислении».

Фаза 2: Проработка

Действие: Программист рисует схему базы данных: таблица «Студенты» с полями ФИО, Группа, Номер зачетки.

Результат: Документ «Модель данных».

Фаза 3: Конструирование

Действие: Написание кода для кнопки «Сформировать отчет по должникам».

Результат: Работающий функционал в программе.

Фаза 4: Внедрение

Действие: Системный администратор колледжа устанавливает программу на сервер.

Результат: Программа доступна по сети во всём колледже.

8. Определение ролей на фазах RUP

Таблица 12 — Роли на фазах RUP

| Роль | Инициация | Проработка | Конструирование | Внедрение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (Директор) | Ключевая роль (утверждает бюджет) | Контрольная функция | Наблюдение | Приемка работы |  |
| Аналитик / Менеджер проекта | Ключевая роль (собирает требования) | Ключевая роль (пишет ТЗ) | Контроль соответствия ТЗ | Подготовка инструкций |  |
| Архитектор / Ведущий разработчик | Консультация | Ключевая роль (проектирует) | Контроль архитектуры | Консультация |  |
| Разработчик / Программист | Сбор информации | Написание прототипа/каркаса | Ключевая роль (кодинг) | Исправление багов |  |
| Тестировщик / Преподаватель-тестировщик | Нет участия | Написание тест-плана | Ключевая роль (тестирование) | Приемочное тестирование |  |

9. Артефакты (документы) по фазам

Инициация: Бизнес-кейс, Устав проекта.

Проработка: Техническое задание (ТЗ), Модель прецедентов (Use Case), Архитектурное описание.

Конструирование: Исходный код, Бинарные файлы (программа), Тест-кейсы.

Внедрение: Руководство пользователя, План развертывания (Deployment Plan), Акт приемки.

10. Схема применения RUP

Рисунок 2 — Схема применения RUP

11. Выводы

Применение RUP при внедрении ИС «Учёт студентов» является целесообразным.Эта технология позволяет превратить сложный процесс автоматизации в управляемый проект с предсказуемым результатом. Благодаря четкому разделению на фазы снижается риск того, что программа будет сделана не так или не вовремя. Для организации уровня колледжа это отличный способ внедрить систему профессионально и без хаоса.

- 8.ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Понятие пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс (UI) — это «лицо» программы, все те кнопки, меню, окна и картинки, с которыми взаимодействует человек.

Роль: Интерфейс является мостом между человеком и машиной. От его удобства напрямую зависит, насколько быстро и без ошибок сотрудники колледжа будут выполнять свою работу. Плохой интерфейс вызывает раздражение и ошибки, хороший — экономит время и нервы.

2. Типы интерфейсов ИС

Графический пользовательский интерфейс (GUI):

- Самый распространенный тип.

- Взаимодействие происходит через окна, иконки и меню (как в Windows или любой современной программе). Это то, что мы будем использовать для нашей системы.

Веб-интерфейс:

- Программа работает через браузер (Chrome, Яндекс.Браузер).

- Не требует установки на каждый компьютер, достаточно иметь доступ к сети. Идеально подходит для колледжа, чтобы работать с базой из любого кабинета.

Командный интерфейс:

- Взаимодействие через ввод текстовых команд.

- Используется в основном программистами и системными администраторами для управления серверами.

- Для обычных пользователей (секретаря, декана) не подходит.

3. Категории пользователей ИС «Учёт студентов»

Для нашей системы можно выделить следующие роли:

- Администратор: Технический специалист. Управляет системой, создает учетные записи, делает резервные копии.

- Оператор (Секретарь): Работает с данными ежедневно. Принимает документы, вносит новых студентов, печатает справки.

- Пользователь (Преподаватель): Имеет ограниченный доступ. Может только смотреть успеваемость своей группы или выставлять оценки.

- Руководитель (Декан/Замдиректора): Не вводит данные, но анализирует их. Формирует отчеты по успеваемости всего факультета или колледжа.

4. Требования к интерфейсу

Чтобы системой было удобно пользоваться, интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:

- Понятность и простота: Названия кнопок должны быть на обычном языке («Добавить студента», а не «InsRec»).

- Минимум действий: Чтобы выполнить задачу, нужно сделать как можно меньше кликов мышкой.

- Логичная навигация: Меню должно быть предсказуемым. Похожие функции должны быть сгруппированы вместе.

- Защита от ошибок: Система должна спрашивать подтверждение перед удалением данных («Вы уверены?»), чтобы случайный клик не уничтожил важную информацию.

5. Эскиз интерфейса

Рисунок 3 — Эскиз интерфейса

6. Понятия разграничения доступа

Это три кита безопасности любой системы:

- Аутентификация: Ответ на вопрос «Кто ты?». Пользователь доказывает свою личность (вводит логин и пароль).

- Авторизация: Ответ на вопрос «Что тебе разрешено делать?». После входа система проверяет права пользователя (например, может ли он удалять студентов).

- Разграничение прав доступа: Сама система правил, которая определяет, кто и к каким данным имеет доступ.

7. Модели доступа

- Дискреционная (DAC): Владелец файла сам решает, кому дать доступ. (Пример: вы создали документ в Word и расшарили его коллеге).

- Ролевая (RBAC): Доступ дается не конкретному человеку, а его «должности» (роли). Если вы секретарь — у вас есть права секретаря. Если вас уволили и наняли преподавателя — ваши права меняются автоматически. Это самая удобная модель для колледжа.

- Мандатная (MAC): Самый строгий уровень (используется в армии). Доступ определяется уровнем секретности документа и уровнем допуска сотрудника.

8. Матрица прав доступа

Для ИС «Учёт студентов» используем ролевую модель (RBAC).

Таблица 13 — Матрица прав доступа

| Роль | Просмотр данных | Добавление данных | Редактирование | Удаление | Формирование отчётов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оператор (Секретарь) | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Пользователь (Преподаватель) | Частично (своя группа) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Руководитель (Декан) | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

9. Настройка доступа к сетевым устройствам (теоретически)

Порядок настройки безопасности:

- Учетные записи: Создаются для каждого сотрудника с уникальным логином.

- Пароли: Устанавливаются сложные пароли, которые пользователи обязаны менять раз в несколько месяцев.

- Рекомендуется двухфакторная аутентификация.

- Уровни доступа: Администратор назначает каждому логину соответствующую роль (Оператор, Преподаватель), тем самым ограничивая его возможности в системе согласно матрице прав.

10. Выводы

Правильно спроектированный интерфейс делает работу приятной и быстрой, а грамотное разграничение доступа гарантирует безопасность данных студентов. Нельзя давать всем права администратора: декан не должен иметь возможности случайно удалить базу данных, а преподаватель — менять оценки чужой группы. Баланс между удобством и безопасностью — залог успешной работы информационной системы.

- 9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

1. Понятие тестирования ИС

Тестирование — это процесс проверки информационной системы на соответствие требованиям. Его цель — найти ошибки (баги), дефекты и несоответствия до того, как программой начнут пользоваться реальные люди.

Роль в жизненном цикле:

Тестирование — это не просто этап в конце разработки, а непрерывный процесс обеспечения качества. Оно гарантирует, что система работает стабильно, выполняет свои функции и не портит данные. Без тестирования внедрение ИС превращается в лотерею с непредсказуемым результатом.

2. Виды тестирования

Основные уровни проверки системы:

- Модульное (Unit):

Проверка самых маленьких частей программы (функций, методов) по отдельности. Обычно выполняется программистом.

- Интеграционное:

Проверка того, как отдельные модули работают вместе. Например, модуль «Поиск студента» должен корректно передавать данные в модуль «Редактирование».

- Системное:

Проверка всей системы целиком на соответствие техническому заданию. Проверяется функционал, производительность и безопасность.

- Приёмочное:

Финальная проверка заказчиком (колледжем). Цель — подтвердить, что система готова к работе и решает поставленные бизнес-задачи.

3. Тестовые сценарии для ИС «Учёт студентов»

Тестовый сценарий №1: Успешная регистрация нового студента

Цель теста: Проверить корректность добавления нового студента в базу данных.

Входные данные: ФИО: Иванов Иван Иванович; Группа: Э-101; Номер зачетки: 123456.

Ожидаемый результат: Студент добавлен в базу, система выводит сообщение «Студент успешно добавлен». Запись видна в общем списке.

Фактический результат: [Заполняется после проведения теста]

Тестовый сценарий №2: Поиск студента по номеру зачетки

Цель теста: Проверить работу функции поиска.

Входные данные: Номер зачетки: 123456 (существующий студент).

Ожидаемый результат: Система находит студента Иванова И.И. и отображает его карточку с данными.

Фактический результат: [Заполняется после проведения теста]

Тестовый сценарий №3: Попытка регистрации студента с существующим номером зачетки

Цель теста: Проверить защиту от дублирования данных и обработку ошибок.

Входные данные: ФИО: Петров Петр Петрович; Группа: Э-102; Номер зачетки: 123456 (уже существует).

Ожидаемый результат: Система блокирует добавление и выводит сообщение об ошибке: «Студент с таким номером зачетки уже существует».

Фактический результат: [Заполняется после проведения теста]

Тестовый сценарий №4: Формирование отчета по успеваемости группы

Цель теста: Проверить корректность работы модуля отчетов.

Входные данные: Выбрать группу Э-101; Тип отчета: «Успеваемость за семестр».

Ожидаемый результат: Система формирует таблицу со списком студентов группы и их оценками, доступную для печати или экспорта в Excel.

Фактический результат: [Заполняется после проведения теста]

Тестовый сценарий №5: Выход из системы

Цель теста: Проверить корректность завершения сеанса работы.

Входные данные: Пользователь авторизован в системе. Нажата кнопка «Выход».

Ожидаемый результат: Система закрывает доступ к данным и перенаправляет пользователя на экран входа. При попытке нажать кнопку «Назад» в браузере данные не отображаются.

Фактический результат: [Заполняется после проведения теста]

4. Возможные замечания (ошибки)

В ходе тестирования могут быть выявлены следующие проблемы:

- Программа «падает» (выдает ошибку), если в поле «Группа» ввести буквы вместо цифр.

- Отчет формируется пустым, если в группе нет студентов.

- Кнопка «Удалить студента» удаляет запись без подтверждения, что приводит к случайной потере данных.

- Данные в отчете не совпадают с данными в карточке студента (проблема с интеграцией модулей).

5. Порядок устранения замечаний

Процесс исправления ошибок выглядит так:

- Регистрация ошибки: Тестировщик заносит ошибку в специальный журнал (баг-трекер) с подробным описанием шагов для её воспроизведения.

- Анализ причины: Разработчик изучает отчет об ошибке, воспроизводит её у себя на компьютере и находит причину в коде.

- Исправление: Программист вносит изменения в исходный код для устранения причины ошибки.

- Повторное тестирование (Ретест): Тестировщик проверяет исправленную ошибку по тому же сценарию, чтобы убедиться, что она исчезла.

- Регрессионное тестирование: Тестировщик проверяет соседние функции, чтобы убедиться, что исправление одной ошибки не сломало что-то другое.

6. Выводы

Тестирование — это критически важный этап внедрения ИС. Оно позволяет выявить и устранить ошибки до того, как они нанесут реальный ущерб (потерю данных о студентах, финансовые ошибки). Качественное тестирование гарантирует надёжность системы, повышает доверие пользователей и является залогом успешной эксплуатации программного продукта.

- 10.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

1. Понятие мониторинга внедрения

Мониторинг внедрения — это непрерывный процесс наблюдения, контроля и анализа хода проекта по созданию и запуску информационной системы.

Задачи мониторинга:

- Сравнивать фактическое выполнение работ с планом.

- Своевременно выявлять отклонения (например, отставание от графика).

- Контролировать качество продукта на всех этапах.

- Обеспечивать прозрачность проекта для руководства.

- Принимать решения для исправления ситуации, если что-то идет не так.

2. Показатели мониторинга

Чтобы понять, успешно ли идет внедрение, необходимо отслеживать ключевые показатели:

- Соблюдение сроков: Соответствие фактического выполнения этапов (написание кода, тестирование) запланированным датам в календарном плане.

- Качество выполняемых работ: Соответствие разработанных модулей техническому заданию (ТЗ). Отсутствие логических ошибок в алгоритмах.

- Количество ошибок: Число дефектов (багов), найденных в ходе тестирования. Важен не только их абсолютный показатель, но и динамика (их должно становиться меньше к концу проекта).

- Готовность системы: Процент выполненных работ от общего объема задач. Готовность системы к опытной эксплуатации (когда пользователи могут начать ее тестировать).

3. Инструменты мониторинга

Для сбора и анализа данных используются следующие инструменты:

- Отчеты о ходе внедрения: Регулярные документы (еженедельные или ежемесячные), в которых менеджер проекта описывает, что было сделано, какие проблемы возникли и что планируется сделать дальше.

- Чек-листы: Списки контрольных вопросов или задач. Например, «Чек-лист готовности к запуску», где отмечается установка ПО, создание учетных записей, проведение обучения.

- Журналы учета ошибок (баг-трекеры): Системы (например, Jira, Redmine или даже простая таблица Excel), где фиксируются все найденные дефекты, их статус (найдена, исправляется, проверена) и ответственный.

4. План мониторинга внедрения ИС «Учёт студентов»

Таблица 14 — План мониторинга внедрения ИС

| Показатель | Метод контроля | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение сроков | Сравнение фактического выполнения задач с планом-графиком проекта в MS Project или Excel. | Еженедельно | Менеджер проекта |
| Качество работ | Проверка соответствия реализованного функционала пунктам Технического задания. Проведение код-ревью (проверки кода). | По завершении каждого этапа (модуля) | Ведущий разработчик, Аналитик |

Продолжение таблицы 14

| Количество ошибок | Анализ отчетов о тестировании. Ведение журнала ошибок (баг-трекера). Подсчет открытых и закрытых багов. | Ежедневно (в ходе тестирования), Итогово — еженедельно | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- |
| Готовность системы | Заполнение чек-листа готовности к опытной эксплуатации (установлено ПО, проведено обучение, создана база данных). | По завершении этапа «Конструирование» и перед этапом «Внедрение» | Системный администратор, Менеджер проекта |

5. Выводы

Мониторинг является неотъемлемой частью успешного внедрения ИС. Он выполняет роль «приборной панели» проекта. Без него руководство колледжа не будет понимать реального положения дел, а команда разработчиков может потерять фокус. Регулярный контроль сроков, качества и количества ошибок позволяет вовремя заметить проблемы и принять меры, что в итоге гарантирует сдачу проекта в срок и с должным уровнем качества.

- 11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Понятие качества ИС

Качество информационной системы — это совокупность свойств, которые определяют её способность удовлетворять установленные и предполагаемые потребности пользователей.

Значение: Высокое качество системы означает, что она работает стабильно, выполняет все заявленные функции, удобна в использовании и защищает данные. Для колледжа это гарантия того, что база студентов не пропадёт, отчёты будут формироваться корректно, а сотрудники не будут тратить время на борьбу с ошибками программы.

2. Показатели качества функционирования ИС

Основные характеристики, по которым оценивается любая ИС:

- Функциональная полнота: Система выполняет все функции, описанные в техническом задании (ТЗ).

- Надёжность: Способность системы работать без сбоев и отказов в течение длительного времени. Данные не теряются при внезапном отключении электричества.

- Производительность: Скорость работы системы. Например, поиск студента в базе из 5000 записей занимает не более 1-2 секунд.

- Удобство использования (Usability): Интуитивно понятный интерфейс, который не требует долгого обучения.

- Безопасность: Защита данных от несанкционированного доступа, изменения или удаления.

3. Оценка качества ИС «Учёт студентов»

Оценка выполнена словесно на основе идеального проекта:

- Функциональная полнота: Высокая. Система реализует все заявленные функции: ведение базы, формирование приказов, печать справок и отчётов по успеваемости.

- Надёжность: Высокая. Система регулярно создаёт резервные копии базы данных (бэкапы), что предотвращает потерю информации.

- Производительность: Хорошая. Запросы к базе данных оптимизированы, отчёты формируются быстро даже при большом объёме данных.

- Удобство использования: Высокое. Интерфейс спроектирован с учётом пользователей-непрограммистов (секретарей, преподавателей), все действия логичны.

- Безопасность: Достаточная. Реализовано разграничение прав доступа (ролевая модель), что предотвращает случайное или намеренное искажение данных посторонними лицами.

4. Понятие CALS-технологий

CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) — это концепция и технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия (или продукта) на всех его стадиях.

Применение в жизненном цикле ИС:

В контексте разработки программы CALS-технологии означают создание единого информационного пространства. Это использование единых стандартов для хранения всей документации по проекту:

- Техническое задание.

- Проектная документация.

- Руководства пользователя.

- Тест-планы.

Это позволяет всем участникам (заказчик, разработчик, тестировщик) работать с актуальными данными и легко передавать проект другой команде при необходимости.

5-6. Понятие и задачи сопровождения ИС

Сопровождение — это комплекс работ по поддержанию работоспособности ИС и её адаптации к изменяющимся условиям после передачи в эксплуатацию.

Основные задачи сопровождения:

- Исправление ошибок: Устранение сбоев и дефектов, выявленных в процессе работы.

- Обновление системы: Внедрение новых версий, добавление функционала по просьбе пользователей.

- Консультации пользователей: Помощь сотрудникам колледжа в работе с программой (ответы на вопросы «как сделать...»).

- Контроль работоспособности: Мониторинг состояния серверов и базы данных для предотвращения сбоев.

7-8. Ролевые функции сопровождения

Таблица 15 — Ролевые функции сопроводждения

| Роль | Функции | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Администратор БД/Системы | Установка обновлений, настройка прав доступа, создание бэкапов, мониторинг серверов. | Бесперебойная работа серверов и сохранность базы данных. |
| Инженер сопровождения (Техническая поддержка) | Приём заявок от пользователей, первичная диагностика проблем, консультации по телефону/почте. | Оперативное решение типовых проблем пользователей. |
| Пользователь (Секретарь/Преподаватель) | Работа в системе согласно инструкции, подача заявок на исправление ошибок или новый функционал. | Корректный ввод данных, соблюдение регламента работы. |

Продолжение таблицы 15

| Руководитель (Зав. АХЧ/Декан) | Контроль работы службы поддержки, утверждение бюджета на обновления, определение приоритетов задач. | Общее управление процессом сопровождения и выделение ресурсов. |
| --- | --- | --- |

9-10. Анализ процесса и Регламент сопровождения

Процесс сопровождения:

- Поступление запроса: Пользователь обнаруживает проблему или потребность и создаёт заявку (через почту, телефон или специальную форму).

- Классификация: Инженер поддержки определяет тип заявки (ошибка, консультация, запрос на изменение) и её приоритет (критично/важно/некритично).

- Выполнение работ: Заявка передаётся системному администратору или разработчику для исправления или реализации.

- Информирование: Пользователь получает уведомление о выполнении.

- Закрытие заявки: Пользователь подтверждает, что проблема решена.

Регламент сопровождения ИС «Учёт студентов»

- Приём заявок:

- Заявки принимаются по электронной почте support@college.ru или по телефону горячей линии.

- В заявке обязательно указывается ФИО, должность, описание проблемы и шаги для её воспроизведения.

- Классификация заявок:

- Критическая: Система не работает у всех (сбой сервера). Срок реакции — немедленно.

- Важная: Не работает ключевой функционал у одного пользователя (не печатается приказ). Срок реакции — до 4 часов.

- Обычная: Вопрос по работе или запрос справки. Срок реакции — до 24 часов.

- Выполнение работ:

Работы выполняются инженером сопровождения или администратором согласно регламенту доступа к системе.

- Контроль и закрытие заявки:

Ответственный сотрудник связывается с заявителем для подтверждения решения. После подтверждения заявка считается закрытой.

11. Схема процесса сопровождения

Рисунок 4 — Схема процесса сопровождения

12. Оценка эффективности сопровождения

Критерии оценки работы службы поддержки:

- Время реакции: Как быстро взяли заявку в работу.

- Время решения: Как быстро проблема была устранена.

- Количество повторных обращений: Если пользователь звонит по одной и той же проблеме дважды — сопровождение сработало плохо.

- Удовлетворённость пользователей: Оценка качества работы поддержки по опросам или отзывам.

13. Выводы

Успешная эксплуатация ИС невозможна без трёх составляющих:

- Оценка качества: Позволяет создать надёжный и удобный продукт с самого начала.

- CALS-технологии: Обеспечивают порядок в документации на протяжении всего жизненного цикла системы, что критически важно для её развития и передачи новым разработчикам.

- Регламентированное сопровождение: Превращает хаотичные просьбы пользователей в управляемый процесс. Чёткое распределение ролей гарантирует, что за работоспособность системы всегда есть ответственный, а пользователи получают помощь вовремя.

- 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

1. Понятие резервного копирования

Резервное копирование (бэкап) — это процесс создания копии данных на дополнительном носителе (другом диске, сервере, в облаке), предназначенной для восстановления в случае их повреждения или потери.

Роль в обеспечении надёжности: Это главный инструмент защиты от катастроф. Если сервер сгорит, база данных будет повреждена вирусом или пользователь случайно удалит важную информацию, резервная копия позволит вернуть систему в рабочее состояние и предотвратить безвозвратную потерю данных о студентах, оценках и приказах.

2. Цели резервного копирования

- Защита от потери данных: Предотвращение безвозвратного уничтожения информации из-за сбоев оборудования, ошибок персонала или кибератак.

- Восстановление после сбоев: Обеспечение возможности быстрого возврата к работе после технических инцидентов (например, выхода из строя жёсткого диска).

- Сохранение целостности данных: Возможность откатить систему к «здоровому» состоянию, если данные были повреждены или некорректно изменены.

3. Виды резервного копирования

- Полное (Full):

- Копируются абсолютно все данные.

- Плюсы: Легко и быстро восстановить.

- Минусы: Занимает много места и времени на выполнение.

- Инкрементное (Incremental): Копируются только те данные, которые изменились с момента последнего любого бэкапа (полного или инкрементного).

- Плюсы: Очень быстро выполняется, мало места.

- Минусы: Сложно восстанавливать (нужна вся цепочка файлов: полный + все инкрементные).

- Дифференциальное (Differential): Копируются все данные, изменившиеся с момента последнего полного бэкапа.

- Плюсы: Быстрее полного, восстанавливается проще, чем инкрементное (нужен только полный + последний дифференциальный).

- Минусы: С каждым днём занимает всё больше места, пока не будет сделан новый полный бэкап.

4. Объекты резервного копирования

Для ИС «Учёт студентов» критически важны следующие данные:

- Базы данных: Самая важная часть. Содержит таблицы «Студенты», «Группы», «Успеваемость», «Приказы». Потеря БД равносильна потере всей системы.

- Конфигурационные файлы: Файлы настроек системы, где прописано, как подключаться к базе данных и где лежат другие ресурсы.

- Пользовательские данные: Загруженные документы (сканы приказов, заявлений), фотографии студентов, шаблоны отчётов.

5. Регламент резервного копирования для ИС «Учёт студентов»

Таблица 16 - Регламент резервного копирования для ИС «Учёт студентов»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Периодичность | Полное (Full): 1 раз в неделю (в воскресенье в 22:00).Дифференциальное (Differential): ежедневно по будням (в 22:00).Инкрементное (Incremental): каждый час в течение рабочего дня (с 09:00 до 18:00). |
| Тип резервного копирования | Комбинированный: Полное + Дифференциальное (для быстрого восстановления) + ежечасные инкременты (для защиты от потери данных за день). |

Продолжение таблицы 16

| Место хранения копий | 1. Локально: на отдельный сетевой диск или сервер бэкапов.2. Удалённо: автоматическая выгрузка в облачное хранилище колледжа для защиты от физического ущерба серверной (пожар, кража). |
| --- | --- |
| Ответственные лица | Системный администратор: настройка скриптов, контроль выполнения.Руководитель ИТ-отдела: проверка отчётов о выполнении бэкапов раз в неделю. |

6. Процедура восстановления данных

- Анализ проблемы:  Определить, что произошло и какая копия нужна.

- Подготовка среды: Установить чистую версию СУБД (систему управления базами данных) на сервер или тестовый ПК.

- Восстановление БД:

- Развернуть последний доступный полный бэкап.

- Развернуть поверх него последний дифференциальный бэкап.

- Если нужно восстановить данные за конкретный час — применить нужный инкрементный бэкап из цепочки.

- Проверка: Подключиться к восстановленной базе и убедиться, что данные целы и доступны.

- Подключение системы: Направить работающую ИС на восстановленную базу данных.

7. Порядок отката рабочей версии системы

Откат нужен, если после обновления программа стала работать некорректно.

- Остановка сервиса: Остановить работу ИС, чтобы никто не вносил новые данные в «битую» версию.

- Восстановление файлов: Заменить файлы текущей версии программы на файлы из резервной копии предыдущей стабильной версии.

- Восстановление БД (при необходимости): Если обновление изменило структуру базы данных и это привело к ошибкам, необходимо развернуть бэкап БД, сделанный до обновления.

- Тестирование: Проверить работоспособность ключевых функций (вход, поиск студента).

- Запуск: Открыть доступ пользователям к старой, стабильной версии.

8. Анализ рисков при отсутствии резервного копирования

- Полная и безвозвратная потеря данных: Сбой диска без бэкапа означает потерю всей базы студентов колледжа за все годы. Восстановить это невозможно.

- Простой системы: Колледж не сможет работать: нельзя будет отчислить/принять студентов, выдать справки. Это парализует административную деятельность.

- Финансовые и репутационные потери: Потеря данных об оплате обучения может привести к судебным искам от студентов и родителей.

- Стресс для персонала: Сотрудники будут вынуждены вручную восстанавливать данные по бумажным архивам, если они сохранились.

9. Выводы

Резервное копирование — это не опция, а обязательная страховка для любой информационной системы. Наличие чёткого регламента превращает этот процесс из хаотичных действий в надёжную технологию. Для ИС «Учёт студентов», где ценность данных чрезвычайно высока, грамотно настроенный бэкап является фундаментом стабильности и непрерывности работы всего учебного заведения.

- 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

1. Понятие информационной безопасности

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищённости информации и поддерживающей её инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб владельцам или пользователям информации.

Значение для ИС: Для системы «Учёт студентов» информационная безопасность означает, что персональные данные студентов (ФИО, оценки, адреса), финансовые данные (оплата) и административные документы (приказы) защищены от кражи, изменения или уничтожения. Это обеспечивает доверие пользователей к системе и законность её эксплуатации.

2. Основные угрозы безопасности ИС

- Несанкционированный доступ (НСД): Попытка получить доступ к данным без разрешения (взлом системы).

- Вредоносное ПО: Вирусы, шифровальщики, трояны, которые могут повредить файлы или украсть пароли.

- Утечка данных: Случайная или намеренная передача конфиденциальной информации третьим лицам.

- Сбои оборудования: Выход из строя серверов, жёстких дисков, что приводит к потере доступа к данным.

- Ошибки пользователей: Случайное удаление базы данных или изменение важных записей из-за некомпетентности.

3. Классификация угроз

Таблица 17 — Классификация угроз

| Признак | Виды угроз | Примеры для ИС «Учёт студентов» |
| --- | --- | --- |
| Источник | Внутренние | Ошибка секретаря (удалил запись), кража данных сотрудником. |
|  | Внешние | Хакерская атака из интернета, вирус из сети. |

Продолжение таблицы 17

| Характер | Преднамеренные | Намеренный взлом базы данных для изменения оценок. |
| --- | --- | --- |
|  | Случайные | Сбой питания сервера, случайное нажатие не той кнопки. |

4. Меры защиты информации

- Организационные: Правила, инструкции и регламенты (например, запрет на передачу паролей).

- Программные: Антивирусы, брандмауэры (firewalls), системы шифрования.

- Технические: Замки на серверной комнате, видеонаблюдение, источники бесперебойного питания (ИБП).

5. Таблица «Угроза — мера защиты»

Таблица 18 - Таблица «Угроза — мера защиты»

| Угроза | Описание | Мера защиты |
| --- | --- | --- |
| Несанкционированный доступ | Попытка постороннего войти в систему под чужим именем. | Программная: сложные пароли, двухфакторная аутентификация. Организационная: запрет на запись паролей на мониторе. |
| Вредоносное ПО | Заражение компьютеров вирусом-шифровальщиком. | Программная: установка и регулярное обновление антивируса на всех ПК. |

Продолжение таблицы 18

| Утечка данных | Копирование базы данных на личную флешку сотрудником. | Техническая: отключение USB-портов на компьютерах операторов. Организационная: подписание соглашения о неразглашении (НДА). |
| --- | --- | --- |
| Сбои оборудования | Выход из строя жёсткого диска сервера с базой данных. | Техническая: использование RAID-массивов (избыточных дисков). Программная: регламент резервного копирования. |
| Ошибки пользователей | Случайное удаление всей таблицы «Студенты». | Программная: запрос подтверждения «Вы уверены?» перед удалением. Организационная: обучение персонала. |

6. Анализ системы защиты ИС «Учёт студентов»

Для нашей системы необходимо внедрить комплекс мер:

- Ограничить физический доступ к серверу (серверная с замком).

- Настроить ролевую модель доступа в программе (секретарь не может менять настройки системы).

- Настроить автоматическое ежедневное резервное копирование базы данных в облако.

7. Защита от несанкционированного доступа (НСД)

Способы защиты:

- Учетные записи пользователей: Каждый сотрудник (секретарь, декан) имеет свой уникальный логин для входа в систему.

- Пароли: Пароли должны быть сложными (длина от 12 символов, цифры, буквы разного регистра), регулярно меняться и храниться в зашифрованном виде.

- Роли и права доступа: Доступ к функциям системы определяется должностью. Преподаватель видит только свои группы, а администратор — всё.

8. Защита данных

Способы защиты:

- Резервное копирование: Создание копий данных для восстановления в случае потери (описано в предыдущем задании).

- Шифрование: Хранение особо чувствительных данных (например, паспортные данные) в зашифрованном виде, чтобы при краже базы их нельзя было прочитать.

- Антивирусная защита: Установка антивируса для предотвращения заражения вредоносным ПО.

9. Организационные меры безопасности

- Инструкции по ИБ: Разработка документа «Политика информационной безопасности колледжа», где прописаны правила работы с системой.

- Ответственность пользователей: Каждый сотрудник подписывает документ об ответственности за разглашение паролей и порчу данных.

- Контроль соблюдения правил: Проведение регулярных инструктажей и проверок знаний сотрудников.

10. Выводы

Информационная безопасность ИС требует комплексного подхода. Защита должна быть многоуровневой и включать организационные (правила, инструкции), технические (замки, бесперебойники) и программные (пароли, шифрование, антивирусы) меры. Только их совместное применение гарантирует надёжную защиту данных студентов и стабильную работу системы.

- 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Основные понятия

Идентификация — это процесс сообщения системе своего имени или логина .Это ответ на вопрос «Кто ты?».

Аутентификация — это процедура проверки подлинности пользователя. Система проверяет, действительно ли вы тот, за кого себя выдаёте (например, вводом пароля). Это ответ на вопрос «Докажи, что это ты».

Авторизация — это предоставление прав на выполнение определённых действий в системе после успешной аутентификации. Это ответ на вопрос «Что тебе разрешено делать?».

2. Способы аутентификации

- По логину и паролю: Самый распространённый способ.

- По смарт-картам: Использование физического ключа (карты) для входа.

- По биометрическим данным: Проверка по отпечатку пальца, скану лица или сетчатки глаза.

- Двухфакторная аутентификация (2FA): Комбинация двух методов (например, пароль + код из SMS), что значительно повышает безопасность.

3. Категории пользователей ИС «Учёт студентов»

- Администратор: Полный доступ ко всем функциям системы, включая управление пользователями и настройками.

- Оператор (Секретарь): Доступ к вводу, редактированию и просмотру данных о студентах, формирование справок.

- Пользователь (Преподаватель): Ограниченный доступ. Может только просматривать успеваемость своей группы и, возможно, выставлять оценки.

- Руководитель (Декан): Доступ к просмотру данных и формированию сводных отчётов по факультету, без возможности редактирования.

4. Требования к системе доступа

Для обеспечения безопасности в ИС должны быть реализованы следующие требования:

- Надёжность паролей: Пароль должен быть не менее 8–10 символов, содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы.

- Периодичность смены паролей: Обязательная смена пароля не реже одного раза в 90 дней.

- Блокировка учётной записи: Аккаунт должен блокироваться после 3–5 неудачных попыток входа подряд для защиты от подбора пароля.

5. Управление учётными записями

Порядок работы с учётными записями:

- Создание: Администратор создаёт учётную запись по заявке руководителя подразделения, назначает роль и генерирует временный пароль.

- Изменение: Пользователь может самостоятельно сменить свой пароль. Администратор меняет роль или блокирует запись при изменении должности сотрудника.

- Удаление: При увольнении сотрудника администратор немедленно блокирует и удаляет его учётную запись для предотвращения несанкционированного доступа.

6. Назначение прав доступа

Права доступа назначаются не лично человеку, а его роли (должности).

- В системе создаются роли («Администратор», «Секретарь» и т. д.).

- Каждой роли назначается набор прав (например, роль «Секретарь» может «Добавлять» и «Редактировать» данные).

- При создании пользователя администратор просто присваивает ему нужную роль. Все права назначаются автоматически.

7. Матрица доступа пользователей

Таблица 19 — Матрица доступа пользователей

| Пользователь (Роль) | Просмотр данных | Изменение данных | Удаление данных | Управление системой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Да | Да | Да | Да |
| Оператор (Секретарь) | Да | Да | Нет | Нет |
| Пользователь (Преподаватель) | Частично (своя группа) | Нет | Нет | Нет |
| Руководитель (Декан) | Да | Нет | Нет | Нет |

8. Контроль доступа

Для выявления нарушений и контроля действий используются:

- Журналы входа: Система записывает все попытки входа (успешные и неудачные), время и IP-адрес пользователя.

- Аудит действий: Ведение логов (журналов) всех важных операций: кто, когда и какие данные изменил или удалил. Это позволяет восстановить хронологию событий при инциденте.

9. Выводы

Корректная организация доступа — основа безопасности ИС. Разграничение прав по ролям (RBAC) минимизирует риски порчи данных, а надёжная аутентификация и аудит действий пользователей обеспечивают их целостность и конфиденциальность.

- 15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие ошибки ИС

Ошибка ИС — отклонение фактического поведения системы от ожидаемого. Для ИС «Учет студентов колледжа» ошибки могут приводить к некорректному отображению успеваемости или потере данных.

2. Виды ошибок

- программные (ошибки в коде)

- пользовательские (неверный ввод)

- аппаратные (сбои оборудования)

- сетевые (проблемы доступа)

3. Источники информации об ошибках

- Сообщения пользователей — обращения студентов, преподавателей или сотрудников колледжа, которые столкнулись с некорректной работой системы (например, не удаётся внести оценку, не отображается расписание).

- Автоматические журналы системы — записи, которые формируются самой информационной системой при возникновении сбоев, ошибках доступа, некорректных операциях с базой данных.

- Отчёты администраторов — регулярные или внеплановые проверки, анализ логов и статистики, выявленные системными администраторами или службой поддержки.

4. Методы регистрации ошибок

- Журналы ошибок — автоматическая фиксация всех сбоев и исключительных ситуаций в специальных файлах или базе данных, что позволяет анализировать причины и частоту возникновения проблем.

- Формы заявок — электронные или бумажные формы, которые заполняются пользователями при обнаружении ошибки (например, через портал колледжа или службу поддержки).

- Системы отслеживания ошибок (bug tracker) — специализированные программные решения (например, Jira, Redmine), где каждая ошибка регистрируется как отдельная задача, отслеживается её статус, назначается ответственный и фиксируется история исправлений.

5. Структура сообщения об ошибке

Сообщение об ошибке в системе учёта студентов должно содержать

- дату и время возникновения;

- пользователя, столкнувшегося с проблемой;

- описание ошибки;

- условия возникновения (что делал пользователь);

- уровень критичности (критическая, средняя, незначительная).

6. Форма отчёта об ошибке

Таблица 20 — Форма отчёта об ошибке

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Классификация ошибок по критичности

- Критические: полная остановка работы системы, потеря данных.

- Средние: частичная потеря функционала, затруднения в работе.

- Незначительные: мелкие неудобства, не влияющие на основные процессы.

8. Пример заполнения формы

Таблица 21 — Пример заполнения формы

| № | Дата | Пользователь | Описание ошибки | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.04.2026 | Иванов И.И., студент | Не отображается список курсов в личном кабинете | Средняя | В работе |

9. Анализ причин ошибок

- Ошибки проектирования: неверная архитектура базы данных, неудобный интерфейс.

- Ошибки реализации: баги в коде, некорректная обработка исключений.

- Неправильные действия пользователей: ввод некорректных данных, незнание функций системы.

10. Приоритизация ошибок

- Критические — немедленно.

- Средние — в течение 1–3 дней.

- Незначительные — по мере возможности.

11. Меры по устранению ошибок

- Программные ошибки — исправление кода, доработка алгоритмов

- Пользовательские ошибки — обучение пользователей, доработка интерфейса, уточнение инструкций.

- Аппаратные ошибки — замена оборудования, настройка резервирования.

- Сетевые ошибки — настройка сетевого оборудования, проверка каналов связи

12. План устранения ошибок

Таблица 22 — План устранения ошибок

| Ошибка | Причина | Мера устранения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Не отображается список студентов в группе | Ошибка в запросе к базе данных | Исправление программного кода модуля «Группы» | Программист |

Продолжение таблицы 22

| Не сохраняется оценка по дисциплине |  | Некорректная обработка введённых данных | Обновление модуля «Успеваемость», тестирование ввода | Программист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не работает печать зачётной ведомости | Ошибка в шаблоне печати |  | Доработка шаблона, повторное тестирование печати | Специалист по сопровождению |
| Студент не может войти в личный кабинет | Неверный ввод логина/пароля или сбой аутентификации |  | Проверка модуля авторизации, доработка интерфейса ввода | Программист |
| Медленно загружается расписание занятий | Большой объём данных, неоптимизированные запросы |  | Оптимизация запросов к базе данных, кэширование данных | Администратор БД |

13. Выводы

Регистрация ошибок — ключевой элемент сопровождения ИС. Корректное описание и анализ ошибок позволяют быстро выявлять и устранять проблемы, минимизируя их влияние на работу пользователей. Систематический подход к учёту и устранению ошибок повышает надёжность и удобство информационной системы учёта студентов колледжа.

- 16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

1. Понятие технического сопровождения ИС

Техническое сопровождение — это комплекс мер для поддержания работоспособности, стабильности и производительности информационной системы (ИС).

В отличие от функционального сопровождения (развитие, новые функции), техническое обеспечивает бесперебойную эксплуатацию.

Пример для учёта студентов:

- Техническое: сервер работает, база данных доступна.

- Функциональное: добавление нового модуля «Электронное портфолио».

2. Виды технического сопровождения

- Профилактическое: проверка оборудования, резервное копирование, обновление ПО.

- Корректирующее: устранение ошибок, восстановление после сбоев.

- Адаптационное: настройка при изменении инфраструктуры (замена серверов).

- Совершенствующее: незначительные улучшения производительности.

3. Основные работы по техническому сопровождению

- Контроль серверов и сети.

- Мониторинг базы данных.

- Резервное копирование данных.

- Обновление компонентов ИС.

- Устранение сбоев.

- Консультирование пользователей.

4. Ответственные лица

- Системный администратор: серверы, сеть, бэкапы, безопасность.

- Инженер по сопровождению ИС: работоспособность программы, исправление ошибок.

5. Анализ процесса технического сопровождения

- Возникновение проблемы (пользователь сообщает о сбое).

- Регистрация заявки.

- Диагностика (анализ логов).

- Устранение проблемы.

- Контроль результата и закрытие заявки.

6. Регламент технического сопровождения ИС

Таблица 23 — Регламент технического сопровождения ИС

| Приём обращений | Заявки принимаются через электронную почту службы поддержки или по телефону. |
| --- | --- |
| Классификация проблем | Проблемы делятся на критические (остановка учёта), средние (затруднение работы), незначительные. |
| Сроки устранения | Критические: до 4 часов; Средние: до 24 часов; Незначительные: до 3 рабочих дней. |
| Контроль выполнения | Ответственный инженер ведёт журнал работ. Руководитель службы ИТ контролирует соблюдение сроков. |

7. Журнал технического сопровождения

Таблица 24 — Журнал технического сопровождения

| Дата и время | Проблема | Действия | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 24

| 09.04.2026, 10:15 | Не формируется отчёт «Академическая справка» для студента группы Э-21. Выдаётся ошибка «Ошибка доступа к данным». | Проверены права доступа пользователя. Выявлена некорректная настройка роли «Студент». Внесены изменения в матрицу доступа. Проведено повторное тестирование. | Инженер | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.04.2026, 14:30 | Медленная загрузка главной страницы личного кабинета студента (время отклика более 15 секунд). | Проанализированы логи веб-сервера. Оптимизирован SQL-запрос к базе данных, отвечающий за загрузку новостей и расписания. Выполнено кэширование данных. | Системный администратор | Выполнено |

Продолжение 24 таблицы

| 07.04.2026, 09:45 | Не работает кнопка «Сохранить» в форме ввода оценок у преподавателей | Проверена работа в другом браузере (ошибка воспроизводится). В консоли браузера выявлена ошибка JavaScript. Исправлен код скрипта на стороне сервера. | Инженер по сопровождению | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.2026, 16:00 | Плановое резервное копирование базы данных «Деканат». | Успешно выполнено полное резервное копирование БД. Архив скопирован на защищённый сетевой диск. Проверена целостность архива. | Системный администратор | Выполнено |
| 05.04.2026, 11:20 | Пользователь (секретарь приёмной комиссии) не может войти в систему под своей учётной записью. | Сброшен пароль пользователя через административную панель. Пользователь уведомлён о новом временном пароле. | Инженер по сопровождению | Выполнено |

8. Показатели эффективности сопровождения

- Время реакции на инцидент: время от регистрации заявки до начала работ.

- Время устранения: время от начала работ до полного восстановления.

- Количество повторных сбоев: показатель качества исправления (если проблема повторяется, значит, причина не устранена).

9. Анализ эффективности

За март среднее время реакции составило 15 минут (норма < 30 мин)

Время устранения — 2 часа (норма < 4 ч).

Количество повторных обращений по одной и той же ошибке снизилось на 20% благодаря внедрению более детальной диагностики.

10. Меры по улучшению сопровождения

- Автоматизация учёта заявок: внедрение Help Desk-системы для автоматического распределения задач.

- Обучение персонала: проведение инструктажей для сотрудников деканата по корректному вводу данных для снижения числа ошибок.

- Улучшение регламентов: детализация инструкций для типовых неисправностей.

11. Выводы

Техническое сопровождение является фундаментом стабильной работы информационной системы учёта студентов колледжа. Наличие чётких регламентов и журналов учёта обеспечивает прозрачность процессов и позволяет контролировать качество работы специалистов. Оценка эффективности по ключевым показателям (KPI) необходима для постоянного совершенствования процессов и минимизации времени простоя системы.

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

1. Понятие обновления ИС

Обновление информационной системы (ИС) — это процесс установки новых версий программного обеспечения, патчей или модулей.

Назначение обновления для системы учёта студентов:

- Исправление ошибок: устранение сбоев (например, неверный расчёт стипендии).

- Добавление функций: внедрение новых модулей (например, «Электронное портфолио студента»).

- Повышение безопасности: закрытие уязвимостей для защиты персональных данных.

2. Виды обновлений

- Плановые: проводятся по графику (например, раз в квартал) для планового развития системы.

- Внеплановые: выпускаются для срочного исправления критических ошибок.

- Критические обновления безопасности: устанавливаются немедленно для устранения угроз взлома или утечки данных.

3. Подготовка к обновлению

- Резервное копирование данных: создание полной копии базы данных студентов и оценок.

- Уведомление пользователей: оповещение деканата и преподавателей о времени проведения работ и возможном простое.

- Проверка совместимости: тестирование обновления на тестовом сервере, чтобы убедиться, что оно не нарушит работу текущих модулей (например, выгрузку приказов).

4. регламент обновления ИС

- Периодичность: плановые — 2 раза в год (январь, август);

- Внеплановые/критические — не позднее 24 часов с момента обнаружения.

- Ответственные: администратор ИС (запуск, мониторинг), системный администратор (оборудование), начальник учебного отдела (приемка).

- Порядок выполнения: бэкап — режим техобслуживания — усьановка на тестовом сервере — проверка функций — установка на рабочий сервер — открытие доступа.

- Действия при сбоях: остановка — анализ логов — откат к предыдущей версии при критической ошибке - составление акта разрабочикам.

5. Причины необходимости восстановления данных

- Сбои оборудования (выход из строя сервера).

- Ошибки обновления (повреждение базы данных при установке).

- Действия вредоносного ПО (вирус-шифровальщик).

- Ошибки пользователей (случайное удаление записей о студентах).

6. Источники восстановления данных

- Резервные копии (бэкапы): полные копии базы данных.

- Архивные версии: старые копии данных за прошлые периоды.

- Контрольные точки восстановления: снимки состояния системы перед рискованными операциями.

7. Процедура восстановления данных

- Остановить работу ИС.

- Определить причину сбоя и выбрать актуальную резервную копию.

- Развернуть данные из бэкапа на сервере.

- Запустить систему в режиме восстановления.

- Проверить доступность данных для пользователей.

8. Проверка корректности восстановления

После восстановления необходимо:

- Проверить целостность базы данных (отсутствие ошибок структуры).

- Сверить количество записей (например, число студентов в базе до и после сбоя).

- Протестировать ключевые функции: ввод оценок, формирование отчёта об успеваемости, вход в личный кабинет.

- Получить подтверждение от ответственного сотрудника деканата о работоспособности.

9. Понятие параметров ИС

Параметры ИС — это настраиваемые переменные, которые определяют режим работы, внешний вид и правила функционирования системы.

Влияние на работу: параметры позволяют адаптировать систему под нужды колледжа (например, настроить учебный год или формат даты).

10. Виды параметров ИС

- Системные: общие настройки программы (версия, пути к файлам).

- Пользовательские: настройки интерфейса для конкретного сотрудника (язык, вид таблиц).

- Параметры безопасности: права доступа, сложность паролей.

- Параметры производительности: настройки кэширования, лимиты памяти для ускорения работы.

11. Настройка параметров ИС

Настройка выполняется администратором через специальную панель управления:

- Настройка учебного года: установка дат начала и конца семестра.

- Настройка прав доступа: определение ролей (Студент, Преподаватель, Декан) и их возможностей.

- Настройка безопасности: установка политики паролей и времени сессии.

- Оптимизация производительности: включение кэширования часто используемых запросов к базе данных.

12. Документирование настроек

Таблица 25 — Документирование настроек

| Параметр | Значение | Назначение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | 2025-2026 | Активация модулей и отчетов для текущего учебного периода | Администратор ИС |
| Период сессии | 14 дней | Блокировка редактирования оценок после завершения срока | Администратор ИС |
| Маска номера зачетки | XXXX-9999 | Стандартизация формата ввода данных студента | Администратор ИС |
| Политика паролей | 8 символов, цифры и буквы | Обеспечение безопасности учетных записей пользователей | Системный администратор |
| Срок хранения логов | 90 дней | Автоматическое удаление журналов событий для экономии места | Системный администратор |
| Лимит на загрузку фото | 2 МБ | Оптимизация работы базы данных и скорости загрузки страниц | Инженер по сопровождению |
| Формат даты | ДД.ММ.ГГГГ | Унификация отображения дат во всех отчетах системы | Администратор ИС |

13. Выводы

Регламентированное обновление ИС минимизирует риски простоев и обеспечивает развитие системы учёта студентов. Чётко описанные процедуры восстановления гарантируют сохранность данных при сбоях. Корректная настройка параметров позволяет адаптировать систему под бизнес-процессы колледжа и обеспечить её безопасную и эффективную работу.

- 18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.

1. Понятие структуры ИС

Структура информационной системы (ИС) — это внутреннее устройство системы, совокупность её компонентов и связей между ними.

Назначение структуры — обеспечить логичное, упорядоченное взаимодействие всех частей системы для эффективного сбора, хранения, обработки и выдачи информации. Для системы учёта студентов колледжа структура определяет, как данные о студентах превращаются в отчёты для деканата.

2. Основные компоненты ИС

- Информационное обеспечение (ИО): совокупность данных и способов их организации. Включает базы данных (списки студентов, учебные планы, оценки), классификаторы и систему документации.

- Программное обеспечение (ПО): набор программ, реализующих функции системы. Включает операционную систему, систему управления базами данных (СУБД) и само приложение «Учет студентов».

- Техническое обеспечение (ТО): комплекс технических средств. Включает серверы, компьютеры пользователей, сетевое оборудование (коммутаторы, роутеры) и принтеры.

- Организационное обеспечение: комплекс документов и правил, регламентирующих работу персонала с системой (должностные инструкции, регламенты доступа к данным).

- Методическое обеспечение: инструкции и руководства для пользователей (как выставить оценку, как сформировать приказ на отчисление).

3. Взаимосвязь компонентов ИС

- Организационное — секретарь имеет право ввода  данных

- Техническое — компьютер подключен к серверу

- Программное — запуск программы, связь с СУБД

- Информационное — выбор студента из БД, ввод и сохранение оценки

- Методическое — при необходимости обращение к инструкции

4. Схема структуры ИС

Рисунок 5 — Схема структуры ИС

5. Виды автоматизированных информационных систем

- Управленческие: поддержка принятия управленческих решений (например, «1С:Управление колледжем»).

- Производственные: управление технологическими процессами (в колледже — слабо применимо).

- Учетные: автоматизация рутинных операций по сбору и обработке данных (ИС «Учет студентов» относится к этому виду).

- Обучающие: системы дистанционного обучения и тестирования.

6. Информационное обеспечение АИС

- Учетная АИС — структурированные данные (таблицы), средние объемы, высокая точность

- Обучающая АИС — неструктурированные (тесты, файлы), большие объемы, приоритет надежности хранения

- Управленческая - данные из разных учетных систем, агрегированные отчеты, аналитика. Объем меньше, но выше требования к скорости обработки сложных запросов.

7. Программное обеспечение АИС

- Тип ПО: Клиент-серверная архитектура (сервер с базой данных и клиентские приложения или веб-интерфейс).

- Архитектура: Часто трехзвенная: База данных - Сервер приложений - Клиент.

- Технологии: Веб-технологии (HTML, CSS, JS), серверные языки (PHP, Python, Java, C#), системы управления базами данных (MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL).

8. Техническое обеспечение АИС

- Учетная АИС - Сервер средней мощности для хранения БД, надежная локальная сеть, рабочие станции для сотрудников деканата и преподавателей.

- Управленческая АИС -  Серверы высокой производительности для быстрой аналитики, мощные рабочие станции аналитиков.

- Обучающая АИС - Серверы с большим объемом дискового пространства для хранения видео, каналы связи с высокой пропускной способностью для доступа студентов извне

9. Сравнительная таблица АИС

Таблица 26 — Сравнительная таблица АИС

| Вид АИС | Информационное ПО (Данные) | Программное ПО (Софт) | Техническое ПО (Железо) |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 26

| Учетная (ИС «Студенты») | Строгая структура: таблицы «Студенты», «Группы», «Оценки». Огромный объем детализированных данных (личные дела, ведомости за все годы). | Клиент-серверная архитектура. Учетные модули, строгая логика ввода и печати документов. | Сервер для базы данных, надежная локальная сеть, рабочие станции в деканате и у преподавателей. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управленческая (Аналитика) | Агрегированные данные: средние баллы, отчеты по успеваемости факультетов. Меньший объем, высокая степень обобщения. | BI-системы, инструменты визуализации, генераторы сложных отчетов. | Серверы высокой мощности для быстрой обработки аналитики и построения отчетов. |
| Обучающая (LMS, дистанционное обучение) | Смешанный тип: структурированные тесты и неструктурированный контент (видео, презентации). Очень большой объем из-за мультимедиа. | LMS-платформы, веб-порталы, плееры для видео/аудио, системы тестирования. | Серверы с большим дисковым пространством, каналы с высокой пропускной способностью для доступа студентов извне. |

10. Выводы

Комплексный подход к построению ИС является залогом её надежности и эффективности: все компоненты (информационный, программный, технический) должны быть согласованы между собой. Различия в видах АИС определяют требования к их обеспечению: учетным системам важна целостность данных и надежность хранения, управленческим — скорость обработки аналитики, а обучающим — пропускная способность сети и объем хранилища для контента.

- 19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Изучение ИС управления качеством

Назначение ИС управления качеством (QMS) — обеспечение соответствия образовательных процессов установленным стандартам и нормативам (ГОСТ, внутренние стандарты колледжа, требования ФГОС)

Роль в деятельности организации: такая система позволяет контролировать качество образования, анализировать причины неуспеваемости, формировать отчётность для аккредитации и принимать управленческие решения для улучшения учебного процесса. В колледже роль такой ИС выполняет система учёта студентов, дополненная аналитическими модулями.

2. Функции ИС управления качеством

- Учет показателей качества: сбор и хранение данных об успеваемости (средний балл, процент успеваемости), посещаемости, результатах анкетирования студентов.

- Контроль соответствия стандартам: автоматическая проверка соответствия учебных планов государственным стандартам, контроль наличия всех необходимых оценок для допуска к сессии.

- Анализ несоответствий: выявление «узких мест» — групп с низкой успеваемостью, дисциплин, вызывающих сложности у студентов, анализ причин отчислений.

- Формирование отчетности: генерация отчётов для руководства колледжа, деканатов и государственных органов (статистические формы, отчёты для аккредитации).

3. Особенности сопровождения ИС управления качеством

- Строгие требования к достоверности данных: любая ошибка в оценке или посещаемости искажает статистику качества образования.

- Сопровождение должно гарантировать целостность данных.

- Необходимость ведения истории изменений: критически важно хранить историю изменения оценок (кто, когда и на что изменил оценку), чтобы исключить фальсификацию и разрешать споры.

- Соответствие стандартам: система должна оперативно адаптироваться к изменениям законодательства в сфере образования и требованиям проверяющих органов.

4. Риски при сопровождении

- Потеря или искажение данных: сбой в базе данных может привести к потере всей истории успеваемости.

- Несанкционированный доступ: изменение оценок или личных данных студентов неуполномоченными лицами.

- Ошибки в алгоритмах расчёта: неверный расчёт стипендии или среднего балла из-за ошибки в коде.

- Несоответствие отчётности: система формирует отчёты по устаревшим формам, что ведёт к проблемам при проверках.

5. Изучение ИС технической и технологической подготовки производства

В контексте колледжа аналогом ИС ТПП является «Учебно-методический комплекс» (УМК) или система планирования учебного процесса.

Её назначение — подготовка и обеспечение учебного процесса всеми необходимыми ресурсами.

6. Функции ИС ТПП

- Разработка технологических процессов: составление учебных планов, рабочих программ дисциплин, графиков учебного процесса.

- Управление документацией: хранение и актуализация учебных планов, методичек.

- Планирование производства (учебного процесса): формирование расписания занятий, распределение нагрузки на преподавателей, формирование академических групп.

- Контроль изменений: фиксация изменений в учебных планах и оперативное уведомление всех участников процесса (студентов, преподавателей).

7. Особенности сопровождения ИС ТПП

- Высокая сложность структуры данных: расписание — это сложная сеть связей между аудиториями, преподавателями, группами и временем. Любое изменение в одном месте требует пересчёта всей цепочки.

- Тесная связь с оборудованием: система должна учитывать специфику аудиторий (наличие проекторов, лингафонных кабинетов, лабораторного оборудования) при составлении расписания.

- Необходимость синхронизации с другими ИС: расписание должно быть синхронизировано с системой контроля доступа (турникеты), библиотечной системой (график работы) и личным кабинетом студента.

8. Сравнение сопровождения ИС

Таблица 27 — Сравнение сопровождения ИС

| Критерий | ИС управления качеством (Учёт студентов) | ИС ТПП (Учебно-методическое обеспечение/Расписание) |
| --- | --- | --- |
| Главная цель | Контроль фактов и формирование отчётности. | Планирование ресурсов и обеспечение процесса. |
| Данные | Статичные факты (оценки, приказы). | Динамичные связи и зависимости (расписание). |

Продолжение таблицы 27

| Сложность | Высокая ответственность за точность данных. | Высокая сложность логики и алгоритмов планирования. |
| --- | --- | --- |
| Связь с реальностью | Проверяется аудиторами по бумажным документам. | Напрямую влияет на физическое перемещение людей и работу оборудования. |

9. Выводы

Сопровождение ИС управления качеством в колледже требует фокуса на неприкосновенности и достоверности данных, так как они являются юридическим фактом.

Сопровождение систем планирования учебного процесса (аналог ТПП) требует высокой квалификации для управления сложной логикой расписания и интеграции с физическим миром. Это показывает, что специфика сопровождения напрямую зависит от класса информационной системы и её роли в деятельности организации.

- 20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изучение понятия пользовательской поддержки

Пользовательская поддержка — это комплекс услуг, направленных на помощь сотрудникам (преподавателям, работникам деканата) и студентам в работе с информационной системой (ИС) «Учет студентов колледжа».

Задачи поддержки делятся на два направления:

- Техническая поддержка: решение проблем, связанных со сбоями программы, доступом в систему, ошибками при сохранении данных.

- Консультирование: обучение пользователей работе с интерфейсом, объяснение алгоритмов выполнения операций (например, как выставить оценки или сформировать приказ).

2. Виды обращений пользователей

Основные типы вопросов и проблем, с которыми обращаются пользователи:

- Вопросы по работе с интерфейсом: «Где находится кнопка для выгрузки списка группы?», «Как добавить нового студента в базу?».

- Ошибки при вводе данных: система выдает предупреждение («Неверный формат даты», «Такой студент уже существует»).

- Сбои в работе системы: программа «зависла», не открывается страница личного кабинета, не формируется отчет.

- Запросы на доработку: «Нам нужен новый отчет для стипендиальной комиссии», «Хотим добавить поле "Номер зачетки" в главную форму».

3. Каналы поддержки пользователей

В колледже могут использоваться следующие способы получения помощи:

- Система заявок (Service Desk): специализированная программа (например, Jira Service Management), где пользователь создает заявку, а специалист отслеживает её статус.

- Электронная почта: отправка описания проблемы на адрес службы поддержки.

- Устные консультации: личное обращение к системному администратору или специалисту по сопровождению (актуально для сотрудников деканата).

- Инструкции и FAQ: база знаний на внутреннем портале колледжа с ответами на часто задаваемые вопросы и пошаговыми руководствами.

4. Порядок консультирования пользователей

Действия специалиста при получении обращения:

- Прием и регистрация обращения: фиксация заявки в системе Service Desk с указанием темы, пользователя и срочности.

- Классификация проблемы: определение типа обращения (сбой, вопрос, ошибка ввода).

- Диагностика и анализ: уточнение деталей у пользователя, проверка логов системы, воспроизведение ошибки.

- Предоставление решения: отправка инструкции пользователю, исправление ошибки в базе данных или консультация по телефону/в чате.

- Контроль результата: подтверждение от пользователя, что проблема решена.

- Закрытие заявки: отметка о выполнении в системе учета.

5. Памятка пользователю

Памятка: как эффективно работать с ИС «Учет студентов»

- Используйте только браузер Google Chrome. Это гарантирует корректное отображение всех форм и кнопок.

- Не используйте кнопку «Назад» в браузере. Для возврата на предыдущий шаг используйте только кнопки внутри программы («Назад», «Отмена»).

- Проверяйте введенные данные перед сохранением. Особое внимание уделяйте формату дат (ДД.ММ.ГГГГ) и номерам приказов.

- При сбое не нажимайте повторно кнопку «Сохранить». Сначала обновите страницу (F5) или перезапустите браузер.

- Для решения проблемы всегда создавайте заявку. Опишите ваши действия и приложите скриншот ошибки. Это ускорит решение.

- Не передавайте свой пароль третьим лицам. Ответственность за все действия под вашей учетной записью несете вы.

6. Выводы

Качественное консультирование пользователей является неотъемлемой частью жизненного цикла информационной системы. Оперативная и грамотная поддержка снижает уровень стресса у сотрудников, минимизирует простои в работе и предотвращает появление критических ошибок в данных. В конечном счете, это напрямую влияет на эффективность управления учебным процессом в колледже.

- 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

1. Понятие надежности ИС

Надежность информационной системы (ИС) — это её способность выполнять свои функции в заданных условиях в течение определенного времени. Для системы «Учет студентов колледжа» надежность означает, что деканат, преподаватели и студенты могут в любой момент получить доступ к данным, внести оценки или сформировать отчет без сбоев и потерь информации. Это фундамент стабильной работы всего учебного заведения.

2. Показатели надежности ИС

- Безотказность: система работает без сбоев и «вылетов» (сервер доступен, данные вводятся корректно).

- Ремонтопригодность: лёгкость и скорость поиска и устранения причин сбоев.

- Восстанавливаемость: способность быстро вернуться к работе после сбоя (ключевой фактор — скорость восстановления из бэкапа).

- Долговечность: срок службы системы до её морального или физического устаревания.

3. Причины снижения надежности

Ошибки программного обеспечения:

- Баги в коде, которые приводят к зависаниям или неверным расчетам (например, при расчете стипендии).

- Сбои оборудования: выход из строя серверов, жестких дисков, сбои в работе сетевого оборудования (коммутаторов, роутеров).

- Ошибки пользователей: некорректные действия, такие как попытка массового удаления данных или ввод информации в неверном формате, что может вызвать системную ошибку.

4. Меры повышения надежности

Резервное копирование (бэкапы): регулярное создание копий базы данных для быстрого восстановления.

Использование отказоустойчивого оборудования: установка RAID-массивов на серверах, дублирование блоков питания.

Тестирование обновлений: проверка всех патчей и новых версий на тестовом сервере перед установкой на рабочий.

Ограничение прав доступа: предоставление пользователям только тех прав, которые необходимы для работы, чтобы предотвратить случайное повреждение данных.

5. Выбор ИС для анализа

ИС «Учет студентов колледжа» - автоматизация личных дел, успеваемости, отчетности.

6. Оценка надежности ИС

Показатели надёжности

- Безотказность — способность системы работать без сбоев и отказов в течение заданного времени. Для ИС учёта студентов это означает, что база данных, интерфейс и сервисы доступны и корректно обрабатывают запросы пользователей.

- Восстанавливаемость — способность системы быстро возвращаться к рабочему состоянию после сбоя или отказа. В ИС это проявляется в наличии резервных копий, автоматическом восстановлении сервисов и минимальном времени простоя.

- Ремонтопригодность — удобство и скорость устранения неисправностей, обновления и модернизации системы. Для ИС это наличие документации, модульной архитектуры, возможности быстро вносить изменения и исправлять ошибки.

7. Таблица оценки надежности

Таблица 28 — Таблица оценки надежности

| Показатель |  | Оценка |  | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безотказность |  | Средняя |  | Система работает стабильно, но при высокой нагрузке (например, в период сессии) возможны замедления и кратковременные сбои. |  |
| Восстанавливаемость |  | Высокая |  | Есть автоматическое резервное копирование данных, процедуры восстановления отработаны, время простоя минимально. |  |
| Ремонтопригодность |  | Средняя |  | Документация частично актуальна, обновления требуют ручного вмешательства, часть модулей сложно модифицировать. |  |

8. Предложения по повышению надежности

- Внедрить систему мониторинга и оповещения о сбоях.

- Регулярно обновлять документацию и проводить рефакторинг кода.

- Автоматизировать процессы резервного копирования и восстановления.

- Оптимизировать архитектуру для масштабирования при пиковых нагрузках.

- Проводить регулярное тестирование и аудит безопасности.

9. Выводы

Надёжность информационной системы учёта студентов колледжа — ключевой фактор для обеспечения непрерывности образовательного процесса и сохранности данных. Текущий уровень надёжности оценивается как средний: система справляется с основными задачами, но требует модернизации для повышения устойчивости к сбоям и ускорения восстановления после инцидентов. Реализация предложенных мер позволит повысить надёжность ИС, снизить риски потери данных и простоев, а также упростить дальнейшее развитие системы.

- 22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

1. Изучение понятия качества ИС

Качество ИС — совокупность свойств, обеспечивающих удовлетворение потребностей. Для системы учёта студентов это:

- точность данных об успеваемости;

- быстрый поиск информации;

- надёжность при пиковых нагрузках (сессия);

- соответствие законодательству;

2. Показатели качества ИС

- Функциональность — полнота и корректность выполнения функций, необходимых для учёта студентов.

- Достоверность данных — точность, актуальность и непротиворечивость информации.

- Эффективность — рациональное использование ресурсов при выполнении задач.

- Удобство использования — простота интерфейса и минимизация ошибок пользователя.

- Безопасность — защита данных от несанкционированного доступа и потерь.

3. Методы обеспечения качества ИС

- Стандартизация — использование единых стандартов разработки, документирования и эксплуатации ИС.

- Тестирование — проверка работоспособности, выявление ошибок и уязвимостей на всех этапах жизненного цикла.

- Верификация и валидация — подтверждение соответствия системы требованиям (верификация) и ожиданиям пользователей (валидация).

4. Методы контроля качества ИС

- Аудит ИС — независимая проверка соответствия системы стандартам и требованиям.

- Контроль документации — анализ полноты, актуальности и корректности технической и пользовательской документации.

- Анализ эксплуатации — сбор обратной связи от пользователей, мониторинг инцидентов и сбоев.

5. Методы обеспечения достоверности данных

- Введение ограничений на уровне базы данных (например, уникальность идентификаторов).

- Автоматическая валидация вводимых данных.

- Регулярное резервное копирование и контроль целостности данных.

- Разграничение прав доступа для предотвращения несанкционированных изменений.

6. Критерии эффективности ИС

- Скорость обработки данных — время выполнения ключевых операций (поиск, формирование отчётов).

- Снижение затрат — уменьшение трудозатрат на ручные операции и администрирование.

- Повышение производительности — ускорение работы сотрудников за счёт автоматизации процессов.

7. Практическая оценка ИС «Учёт студентов колледжа»

Оценка достоверности данных

Система обеспечивает высокий уровень достоверности благодаря автоматическим проверкам при вводе данных, резервному копированию и разграничению прав доступа. Однако возможны ошибки при ручном вводе, если не используются жёсткие маски и валидация.

Оценка эффективности

Система демонстрирует среднюю эффективность: основные операции выполняются быстро, но при большом количестве одновременных пользователей возможны задержки. Затраты на администрирование снижены по сравнению с бумажным учётом, но требуется оптимизация серверной части для повышения производительности.

8. Таблица оценки ИС

Таблица 29 — Таблица оценки ИС

| Критерий | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Достоверность данных | Высокая | Автоматическая валидация, резервное копирование, контроль доступа. |
| Эффективность | Средняя | Быстрая обработка стандартных запросов, но возможны задержки при пиковых нагрузках. |

9. Выводы

Контроль качества ИС — залог её надёжности и эффективности. Для системы учёта студентов колледжа уровень качества по достоверности данных высокий, по эффективности — средний. Рекомендуется оптимизировать производительность и усилить автоматизацию контроля данных.

- 23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

1. Понятие долговечности ИС

Долговечность — это способность информационной системы сохранять свою работоспособность, актуальность и соответствие требованиям в течение длительного времени. Для ИС учёта студентов долговечность означает, что система будет эффективно функционировать и развиваться вместе с колледжем, не требуя частой замены.

2. Показатели долговечности

- Срок службы системы — период, в течение которого ИС эксплуатируется без необходимости полной замены.

- Моральное устаревание — степень соответствия системы современным технологиям, стандартам и требованиям пользователей.

- Возможность модернизации — простота и экономическая целесообразность внесения изменений, обновлений и расширения функционала.

3. Факторы, влияющие на долговечность

- Архитектура системы (модульность, масштабируемость).

- Качество исходного кода и документации.

- Регулярность обновлений и технической поддержки.

- Соответствие законодательным и отраслевым требованиям.

- Уровень квалификации персонала, обслуживающего ИС.

4. Выбор ИС для анализа

В качестве объекта анализа выбрана информационная система «Учёт студентов колледжа».

Обоснование

Эта система охватывает ключевые процессы колледжа: ведение личных дел, успеваемости, расписания и отчётности. Она активно используется множеством пользователей и требует длительного сопровождения, что делает её подходящей для комплексной оценки качества, надёжности и долговечности.

5. Оценка долговечности ИС

Проведём качественную оценку долговечности выбранной системы по трем основным показателям.

6. Таблица оценки долговечности

Таблица 30 — Таблица оценки долговечности

| Показатель | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Срок службы системы | Средний | Система работает несколько лет, но требует обновления для соответствия новым задачам. |
| Моральное устаревание | Средний | Интерфейс и часть функционала устарели, но ядро системы остаётся актуальным. |
| Возможность модернизации | Средняя | Модернизация возможна, но требует значительных затрат из-за устаревшей архитектуры. |

7. Предложения по увеличению долговечности

- Перейти на модульную архитектуру для упрощения обновлений.

- Регулярно обновлять интерфейс и функционал в соответствии с новыми требованиями.

- Вести полную техническую документацию.

- Внедрить автоматизированные средства тестирования и контроля качества кода.

- Планировать поэтапную модернизацию системы.

8. Выводы

Долговечность ИС — ключевой фактор экономической эффективности и стабильности работы колледжа. Текущий уровень долговечности системы учёта студентов оценивается как средний. Реализация предложенных мер позволит продлить срок службы ИС, снизить затраты на её поддержку и обеспечить соответствие современным требованиям.

- 24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

1. Основные угрозы безопасности ИС

- Несанкционированный доступ (НСД) к данным — получение доступа к информации лицами, не имеющими на это прав.

- Подмена или уничтожение информации — умышленное изменение или удаление данных (например, оценок, личных дел).

- Вредоносное ПО — вирусы, трояны, шифровальщики, способные нарушить работу системы или украсть данные.

- Социальная инженерия — методы психологического манипулирования для получения паролей или доступа к системе.

2. Каналы возникновения угроз

- Программные — уязвимости в коде, ошибки в конфигурации.

- Сетевые — атаки через интернет или локальную сеть.

- Пользовательские — ошибки персонала, слабые пароли, передача учётных данных третьим лицам.

- Физические — кража оборудования, несанкционированный доступ к серверной.

3. Понятие НСД и его последствия

НСД (несанкционированный доступ) — это доступ к информации или ресурсам ИС, нарушающий установленные правила разграничения доступа.

Последствия:

- утечка персональных данных студентов и сотрудников;

- искажение или потеря учебных данных;

- нарушение работы системы и образовательного процесса;

- юридические и репутационные риски для колледжа.

4. Способы защиты от НСД

- Аутентификация и авторизация — проверка подлинности пользователя (логин/пароль) и предоставление ему прав на выполнение определённых действий.

- Разграничение прав доступа — назначение ролей (администратор, преподаватель, студент) с минимально необходимыми полномочиями.

- Журналирование действий — запись всех операций в системе для последующего анализа и выявления инцидентов.

- Физическая защита — ограничение доступа к серверам и рабочим местам (замки, видеонаблюдение).

5. Анализ защищённости ИС «Учёт студентов колледжа»

Система требует комплексной защиты, так как обрабатывает персональные данные и критически важную информацию. Основные риски связаны с человеческим фактором и возможными уязвимостями в программном обеспечении.

6. Комплекс мер защиты

Таблица 31 — Комплекс мер защиты

| Вид мер | Описание |
| --- | --- |
| Организационные | Разработка политики безопасности, инструктаж персонала, контроль доступа в помещения. |
| Программные | Использование антивирусов, межсетевых экранов (firewall), регулярное обновление ПО. |
| Технические | Резервное копирование данных, шифрование информации, использование защищённых каналов связи. |

7. Схема системы защиты ИС (логическая)

Рисунок 6 — Схема системы защиты ИС (логическая)

8. Оценка эффективности защиты

При внедрении предложенного комплекса мер уровень защищённости ИС оценивается как высокий. Комплексный подход позволяет минимизировать риски НСД, утечки данных и сбоев в работе системы.

9. Выводы

Защита информационной системы от несанкционированного доступа — необходимое условие её стабильной работы и соблюдения законодательства о персональных данных. Только комплексный подход, сочетающий организационные, программные и технические меры, способен обеспечить надёжную безопасность ИС «Учёт студентов колледжа».

- 25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Понятие интеллектуальной информационной системы

Интеллектуальная информационная система (ИИС) — это автоматизированная система, способная накапливать знания, анализировать данные и принимать решения, имитируя элементы человеческого мышления.

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) автоматизируют и улучшают учёт студентов:

- Автоматическое зачисление и распределение по группам.

- Прогноз успеваемости и выявление студентов «группы риска».Персональные рекомендации по учебным планам.

- Контроль посещаемости и оповещение о пропусках.

- Аналитика для руководства — отчёты по набору, отсеву, успеваемости.

2. Основные модели ИИС

- Экспертные системы — используют знания специалистов для решения задач (например, автоматическое распределение студентов).

- Нейронные сети — обучаются на данных, выявляют закономерности и делают прогнозы (например, прогноз успеваемости).

- Системы на основе правил — работают по заданным логическим условиям (например, проверка соответствия требованиям для перевода).

- Гибридные системы — сочетают несколько подходов для повышения точности и гибкости.

3. Принцип работы моделей

- Экспертные системы: накапливают базу знаний и правила, на их основе делают выводы и дают рекомендации.

- Нейронные сети: обучаются на исторических данных, выявляют сложные зависимости и делают прогнозы.

- Системы на основе правил: используют логические условия «если — то» для автоматизации типовых решений.

- Гибридные системы: комбинируют преимущества разных моделей, например, используют нейросеть для анализа данных, а экспертную систему — для выдачи рекомендаций.

4. Сравнение моделей ИИС

Таблица 32 — Сравнение моделей ИИС

| Модель | Основа | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертные системы | База знаний и правила | Прозрачность, объяснимость | Требуют обновления знаний |
| Нейронные сети | Обучение на данных | Высокая точность прогнозов | Сложность интерпретации |
| Системы на основе правил | Логические правила | Простота, прозрачность | Неадаптивны к новому |
| Гибридные системы | Комбинация подходов | Гибкость, эффективность | Сложность разработки |

5. Выводы

Для учёта студентов колледжа выбор модели зависит от задач: экспертные системы и системы на правилах подходят для прозрачных решений, нейронные сети — для сложных прогнозов, а гибридные — для максимальной гибкости и точности.

- 26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Виды интеллектуальных информационных систем (ИИС)

В сфере учёта студентов колледжа применяются следующие виды ИИС:

- Диагностические — выявляют проблемы в учёте (например, ошибки в данных, пропуски, неуспеваемость).

- Управляющие — автоматизируют процессы управления (зачисление, перевод, отчисление).

- Обучающие — помогают студентам и преподавателям в образовательном процессе (подбор курсов, индивидуальные траектории).

- Рекомендательные — дают советы по выбору дисциплин, дополнительных занятий или мер поддержки.

2. Области применения ИИС

Интеллектуальные информационные системы востребованы в различных сферах:

- Медицина — диагностика заболеваний, управление лечением.

- Промышленность — контроль производства, диагностика оборудования.

- Образование — учёт студентов, анализ успеваемости, индивидуализация обучения.

- Бизнес — анализ клиентов, управление персоналом, прогнозирование продаж.

3. Примеры интеллектуальных ИИС

Таблица 33 — Примеры интеллектуальных ИИС

| Название/пример | Назначение |
| --- | --- |
| Экспертная система для зачисления | Автоматически распределяет абитуриентов по специальностям и группам по заданным критериям |

Продолжение таблицы 33

| Нейросетевая система анализа успеваемости | Прогнозирует риски отчисления, выявляет студентов «группы риска» |
| --- | --- |
| Рекомендательная система выбора курсов | Помогает студентам формировать индивидуальные учебные планы с учётом интересов и успеваемости |

4. Выводы

Интеллектуальные информационные системы значительно повышают эффективность учёта студентов колледжа. Они автоматизируют рутинные операции, делают процессы прозрачными и позволяют принимать обоснованные решения. Перспективы использования ИИС связаны с дальнейшим развитием персонализации образования, прогнозирования и поддержки студентов на всех этапах обучения.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения учебной практики по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем» поставленные цели и задачи были успешно выполнены.

В рамках практики было сформировано целостное представление об этапах жизненного цикла информационных систем, изучены их структура, виды и особенности функционирования. Были освоены основы разработки технической и эксплуатационной документации, а также получены практические навыки настройки параметров ИС и выполнения регламентных работ, включая обновление, резервное копирование и восстановление данных.

Особое внимание уделялось изучению методов обеспечения надёжности, качества и информационной безопасности, а также принципам технического сопровождения и консультирования пользователей. Кроме того, были рассмотрены основные модели и виды интеллектуальных информационных систем, что позволило расширить представление о современных технологиях в данной области.

Полученные знания и навыки являются основой для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере сопровождения и эксплуатации информационных систем.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.

- Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: учебник. — М.: Финансы и статистика, 2023.

- Ковалев С.М. Сопровождение информационных систем: методические рекомендации. — М.: ИНФРА-М, 2022.

- Липаев В.В. Тестирование программных средств. — М.: СИНТЕГ, 2021.

- Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2020.

- Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные системы: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 2021.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE).

- ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию.